KRAJEVNA SKUPNOST GRADIŠČE NAD PRVAČINO

Datum: 9.1.2026

Z A P I S N I K

38. redna seja sveta KS Gradišče, ki je potekala 9.1.2026 ob 18:00 v prostorih KS v

kulturnem domu na Hribu

Prisotni: Tanja Gregorič, Dalibor Antić, Aljoša Furlan, Denis Gregorič, Danijela Jurkič.

Upravičeno odsotni člani Sveta krajevne skupnosti Gradišče: Žan Marušič, Agnes Jurkič

Tanja Gregorič, ki je pozdravila navzoče ter predlagala naslednji

dnevni red:

1. Potrditev zapisnika 37.redne redne seje KS Gradišče, z dne 1.12.2025;

2. Priprava na dogodek »V enem letu v gorah po svetu«, ki bo potekal dne 17.1.2026 v prostorih KS Gradišče;

3. Stavba 41 – status ureditve lastništva;

4. Status poteka ureditve kanalizacije;

5. Inventura 2025 – popis osnovnih sredstev;

6. Pregled proračuna KS Gradišče nad Prvačino

7. Razno (pobude in vprašanja);

8. Izplačilo sejnin

AD 1

Tanja Gregorič (predsednica) je članom KS povzela zapisnik 37. redne seje z dne 1.12.2025. Na obstoječ zapisnik ni bilo pripomb, zato je bil sprejet sklep:

Potrdi se zapisnik 37.redne seje sveta KS Gradišče z dne 1.12.2025.

AD 2

Člani sveta KS se pogovarjamo o pripravah na predavanje G. Janija Bele, »V enem letu v gorah po svetu«, ki bo v soboto 17.1.2026 ob 18h. G. Jani Bele je alpinist in dolgoletni gorski reševalec, ki nam bo predstavil svoja potovanja v Himalajo in na razne druge konce sveta.

Člani sveta KS bomo pripravili prizorišče ter preprosto pogostitev. Dogodek se bo objavljal preko socialnih omrežij na FB strani KS Gradišče.

AD 3

V nadaljevanju se člani KS pogovarjamo o statusu ureditve lastništva stavbe 41. V pregled smo prejeli dopis oz. poziv k podaji pripomb na izvedensko mnenje glede vzpostavitve etažne lastnine na stavbi 41. Na to izvedensko mnenje svet KS nima pripomb, oz. zabeležimo si, da:

- 626/3 ostane g.Dejanu Dujmoviću;

- 626/5 je skupna lastnina;

- 626/2 je skupna lastnina, vendar z zabeležko, da pričakujemo, da se točneje določi, kateri del je čigav.

Svet KS se strinja s priporočili g.Maraža iz odvetniške pisarne Polanc ter odlokom sodišča.

AD 4

Člani sveta KS se pogovarjamo o poteku projekta ureditve kanalizacije v vasi. Podpredsednik sveta KS pove, da nevaren izkop pri Turnu so zasuli, vendar tisti del cestišča ni prevozen. Informacija s strani projektanta je, da projekt za ureditev podpornega zidu še ni pripravljen. Pove nam še, da ena delovna skupina dela v smeri proti Prvačini, druga pa iz smeri Lisic proti Mantuci. HNG Mengeš naj bi črpališče izdelali pri hišni št.20, vendar je lokacija vprašljiva. Nadalje še izvemo, da se MONG še ni izjasnil kako kaže z menjavo cevi za meteorne vode, ki naj bi bile postavljene pod brežino, od hišne št. 58 v smeri proti Oševljeku.

Predsednica KS nam pove, da prevoza za šolarje še vedno ni. Vprašanja glede te težave je posredovala na MONG, vendar do te seje, še ni dobila odgovorov. Dogovorili smo se, da bo na prihodnji Mesti seji MONG izpostavila oz. postavila vprašanje kako bi se lahko to težavo rešilo.

AD 5

Člani sveta KS se pogovarjamo o izvedbi Inventure za leto 2025. Člani komisije pregledamo dokumente ter jih potrdimo.

AD 6

V nadaljevanju se člani sveta KS pogovarjamo o proračunu KS Gradišče, ki je bil sprejet na seji Mestnega sveta MONG in s katerim se svet KS Gradišče ne strinja.

Nestrinjanje izhaja predvsem iz naslova dodelitve nezadostnih sredstev za delovanje. Tako npr, na postavki investicije KS ni prejela dodatnih sredstev, zato ne bo uspela dokončati začetih projektov. Tisoč EUR, ki so trenutno na voljo na tej postavki izhajajo iz najemnin iz leta 2025. Slednje je KS namenila za nakup omare v shrambi, katere nakup je nujen, saj je bila prejšnja omara uničena in potrebna menjave. 
Ostali odprti projekti, kot so nakup dodatnih omar v kuhinji, ureditev kletnih prostorov, izolacija stropa v dvorani, menjava vhodnih vrat v dvorani…, pa bodo žal ostali nedokončani.

Premalo sredstev se beleži tudi na postavi prireditve, zato se poraja vprašanje o zmožnosti organizacije Binkošti in ostalih prireditev, ki jih KS vsako leto organizira.

Enako težavo beležimo pri sredstvih za vzdrževanje pokopališč, kjer so stroški za plačilo vzdrževalcu večji od trenutno dodeljenih sredstev.

Poleg tega KS ni prejela dodatnih sredstev za urejanje lastništva stavbe 41, ki je še vedno v teku. Iz postavke delovanja je sredstev premalo, da bi se lahko vse obveznosti iz tega naslova poravnale.

Na posameznih postavkah je bil sprejet proračun:

- Investicije in investicijsko vzdrževanje stvarnega premoženja - 1.068,00€;

- Delovanje KS Gradišče nad Prvačino - 14.177,00€;

- Prireditve in praznovanja - 4.287,00€;

- Vzdrževanje krajevnih poti po KS Gradišče nad Prvačino - 2.936,00€;

- Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost - 3.950,00€;

- Upravljanje in vzdrževanje objektov za rekreacijo - 4242,00€.

KS Gradišče sprejema sklep:

Proračun Mestne občine Nova Gorica za leto 2026 je bil sprejet na seji Mestnega sveta MONG dne, 18. 12. 2025 in objavljen v Uradnem listu RS, št. 110/25, dne 24. 12. 2025. Ugotavljamo, da je v okviru Proračuna Mestne občine Nova Gorica za leto 2026, sprejet tudi Proračun Krajevne skupnosti Gradišče za leto 2026.

AD 7

Pod točko Razno se člani prosto pogovarjamo glede:

- V prihodnjih dneh, se bodo začela pripravljalna dela za izdelavo pilotne stene. Gradbeno dovoljenje naj bi bilo v postopku pridobite, kot so v postopku tudi pridobivanje soglasij raznih lastnikov parcel na katerih bodo dela potekala. Po trenutnih informacijah, dostop do terena naj bi bil urejen mimo hišne št.39;

- Pregledamo pogodbe za najem dvorane na Hribu – ugotavljamo, da MONG ne izdaja računov pravočasno, saj niso še vsi najemi bili poravnani;

- V prihodnje bo treba zamenjat palice/droge za zastave, ker obstoječi so dotrajani;

- V shrambi so nosilci za metle montirani.

AD 8

Tanja Gregorič je na glasovanje podala predlog glede izplačila sejnine za to sejo. Člani sveta KS Gradišče so soglasno sprejeli naslednji sklep:

Predsednici, podpredsedniku in ostalim članom sveta KS Gradišče, ki so se udeležili te seje, se izplača sejnina.

Seja je bila zaključena ob 21:00h.

Sejo je vodila Tanja Gregorič.

Zapisala:							Predsednica sveta KS Gradišče

Danijela Jurkič						Tanja Gregorič