**KRAJEVNA SKUPNOST GRADIŠČE NAD PRVAČINO**

Datum: 3.7.2025

**Z A P I S N I K**

**32. redna seja sveta KS Gradišče, ki je potekala 3.7.2025 ob 20:00 v prostorih KS v**

**kulturnem domu na Hribu**

**Prisotni:** Tanja Gregorič, Aljoša Furlan, Denis Gregorič, Danijela Jurkič

Upravičeno odsotni člani Sveta krajevne skupnosti Gradišče: Agnes Jurkič, Žan Marušič, Dalibor Antić

Tanja Gregorič, ki je pozdravila navzoče ter predlagala naslednji

**dnevni red:**

1. Potrditev zapisnika 31.redne redne seje KS Gradišče, z **dne 18.6.2025**.

2. Pregled stroškov po dogodku Binkošti

3. Priprava predloga prometne ureditve v KS Gradišče.

4. Pregled in izbira ponudb za ureditev sanitarij v kulturnem domu Gradišče nad Prvačino

5. Status projekta kanalizacija

6. Ureditev lastništva stavbe 41 (status postopka ureditve)

7. Stanje sredstev po postavkah

8. Razno, pobude in vprašanja

9. Izplačilo sejnin

**AD 1**

Tanja Gregorič (predsednica) je članom KS povzela zapisnik 31. redne seje z dne **18.6.2025**. Na obstoječ zapisnik ni bilo pripomb, zato je bil sprejet sklep:

**Potrdi se zapisnik 31.redne seje sveta KS Gradišče z dne 18.6.2025.**

**AD 2**

Člani sveta KS pregledamo nastale stroške po dogodku Binkošti.

* Mesnica Faganelj - 861,71EUR,
* Glasbena skupina 7-šrit - 1752,00EUR,
* Izposoja odra - 500,00EUR,
* Združenje SAZAS k.o. - 354,78EUR,
* IPF k.o. - 71,15EUR,
* Izposoja Dixi WCjev - 151,20EUR,
* Aktiva varovanje - 546,56EUR,
* Mercator d.o.o. - 307,00EUR.

Groba ocena nastalih stroškov je cca 5000,00EUR.

**AD 3**

Člani sveta KS pregledamo predloge prometne ureditve v KS Gradišče. S predlaganimi predlogi se člani sveta KS ne popolnoma strinjamo.

Predlog ureditve krožnega prometa mimo hiš s hišnimi številkami 76, 77, 80, 81 je nesmiseln zaradi ozkih ulic in zaradi še večje obremenitve taistih hiš s prometom, saj bi tako promet potekal tudi za garažo, kjer trenutno le malokdo zaide. Za razmisliti bi bilo, da bi se omenjeno zgornjo ulico razširili v smeri proti hišnim številkam 73 in 74. V tem primeru bi bilo treba porušiti zid, razširiti cestišče in postaviti nov podporni zid. Ulica mimo hišnih številkah 76, 77, 80, 81, bi se lahko omejilo za promet in s tem omogočilo prebivalcem teh hiš, uporabo tega prostora kot dvorišče.

Krožni promet skozi vas bi bil smiseln, če bi se sedanjo makadamsko pot na »Šlaušniku« (začasna pot ki se je uporabljala za čas sanacije prvega plazu) prekategoriziralo in asfaltiralo. Sedanji predlog, da se jo prekategorizira v kolesarsko stezo je neživljenjski.

Člani sveta KS se nismo strinjali s postavitvijo grbin v centru vasi (»pri Angelci«), kot tudi se nismo strinjali z zarisom omejevalnih črt v smeri iz centra vasi proti Dornberku.

Na parkirišču pri pokopališču, so parkirni prostori neprimerno zarisani, saj verjetno projektant, ki je pripravljal predlog, ni imel informacije o planirani izgradnji mrliške vežice in odkupljenih parcel za ta namen.

Člani sveta KS smo na načrte pripisali in zarisali pripombe glede predlaganih rešitev.

**AD 4**

Iz seje se je umaknil član KS Aljoša Furlan.

Ostali člani sveta KS nato pregledamo ponudbe za ureditev sanitarij v kulturnem domu Gradišče nad Prvačino; ponudbe smo prejeli s strani:

* Vaskom, Vasja Makovec s.p., Gradišče nad Prvačino - cca 6000,00EUR,
* Vladka Alahovski - 15317,00EUR,
* Jablanica, gradbeništvo d.o.o., Vrtojba - 19912,00EUR,
* OZ OBRTNIK z.o.o. Nova Gorica - 29893,00EUR.
* Elektro Instalacije Darjo Černe s.p. – 1000 EUR,
* Fasfin d.o.o. – 1.339,76 EUR

Navzoči se strinjamo, da se izbere izvajalca Vaskom (vodovod), Darjo Černe s.p. (elektrika),Vladka Alahkovski (gradbena dela) in Fasfin d.o.o.

**AD 5**

Seji se ponovno pridruži član KS, Aljoša Furlan.

Člani sveta KS ugotavljamo, da so se dela na projektu kanalizacija, pričeli. Gradbena dela so se pričela, kot je bilo na predstavitvi v juniju 2025, predstavljeno in sicer na odseku iz Drvišč proti Mntuci.

**AD 6**

Predsednica KS je povedala, da je bil določen sodni izvedenec s strani MONG, ki naj bi pripravil nov elaborat etažne lastnine. Elaborat naj bi bil pripravljen na podlagi ogleda na kraju samem, ki bo potekal dne 10.7.2025. Za izdelavo elaborata je bilo potrebno poravnati predujem v višini 3000,00EUR . G.Dujmović teh stroškov ni želel poravnati, zato jih je trenutna krila MONG. Slednji se bodo po končanem postopku razdelili med obema udeležencema postopka.

**AD 7**

Člani sveta KS pregledamo sredstva po postavkah:

* Delovanje KS Gradišče - 3246,89EUR,
* Prireditve in praznovanja - 43,32 EUR -tu so še rezervirana sredstva v višini 350 EUR za potrebe dogodka Gregorčičev pohod.
* Vzdrževanje krajevnih poti - 1685,00 EUR,
* Komunalni objekti v KS - 401,99 EUR,
* Investicije in investicijsko vzdrževanje - 23508,68 EUR,
* Upravljanje in vzdrževanje objektov za rekreacijo - 1516,45 EUR,
* Postavitev sončne elektrarne - 7800,06 EUR.

**AD 8**

Pod točko Razno, pobude in vprašanja se člani sveta KS pogovarjamo o:

* član sveta KS je dal predlog postavitve el. polnilnice;
* pripravi nove zavarovalne police – Aljoša;
* glede tega, da MONG, še ni izbrala izvajalca čiščenja sončne elektrarne oz. panelov;
* možnosti prekritja pergole pred dvorano na Hribu;
* ureditvi dostopa do kletnega prostora pod dvorano na Hribu;
* možnosti ureditve platoja ob igrišču;
* potrebni objavi fotografij na FB, o razmetanih smeteh in pesku ob igrišču.
* objavi opozorila o veliki požarni nevarnosti v naravi, zaradi suše.

**AD 9**

Tanja Gregorič je na glasovanje podala predlog glede izplačila sejnine za to sejo. Člani sveta KS Gradišče so soglasno sprejeli naslednji sklep:

**Predsednici, podpredsedniku in ostalim članom sveta KS Gradišče, ki so se udeležili te seje, se izplača sejnina.**

Seja je bila zaključena ob 21:30h.

Sejo je vodila Tanja Gregorič.

Zapisala: Predsednica sveta KS Gradišče

Danijela Jurkič Tanja Gregorič