ULICA B. HVALIČ V KROMBERKU – PRIKLJUČNI KRAKI

UREDITEV IN ASFALTACIJA POSAMEZNIH ODSEKOV PLOČNIKA

RAZPISNA DOKUMENTACIJA

št. 371-177/2011

Nova Gorica, 29. 9. 2011

###### I. POVABILO K ODDAJI PONUDBE

Naročnik, Mestna občina Nova Gorica, Oddelek za infrastrukturo in gospodarske javne službe   oddaja naročilo in vabi k oddaji ponudbe.

Osnovni podatki o naročilu

| Predmet naročila: | Ulica B. Hvalič v Kromberku – priključni kraki ureditev in asfaltacija posameznih odsekov pločnika |
| --- | --- |
| Oznaka naročila: | 371-177/2011 |  |
| Vrsta naročila: | gradnja |
| Rok za izvedbo naročila: | 21 koledarskih dni po podpisu pogodbe (oktober-november 2011 ) |
| Oddaja ponudb: | rok | dan: | 10.10.2011 | kraj: | MONG, Oddelek za infrastrukturo in gospodarske javne službe Trg E. Kardelja 1, Nova Gorica, glavna pisarna soba št. 38/I |
|  |  | ura: | 13:00 |  |  |
| Razpisna dokumentacija: | I. Povabilo II. navodila za pripravo ponudbe: splošni del; razpisni pogoji; priloge od 1-10; |
| Kontaktna oseba naročnika: | Darja Anzeljc, telefon 05 30 50 132, faks 05 30 21 271, e-pošta: darja.anzeljc@nova-gorica.si |

II. NAVODILA ZA PRIPRAVO PONUDBE

1.    SPLOŠNI DEL:

1.1   Splošni podatki:

MONG je v letih 2009 in 2010 uredila pločnik ob glavni trasi Ul. B. Hvalič v Kromberku. Na glavni trasi ostaja neurejeno obračališče oz. dostop do trafo postaje . Na ulico se z leve priključuje še  pet krajših odsekov ceste, z desne pa šest nekoliko daljših priključkov. Ti priključki so delno opremljeni s pločniki, delno pa so tlakovani kot dvorišča.

Predmet razpisa je ureditev in asfaltacija posameznih odsekov pločnika na priključnih krakih Ul. B. Hvalič in obračališče na koncu glavne trase.

Dela se izvajajo kot vzdrževalna dela v javno korist na podlagi idejne zasnove IDZ-000/11-C (Ipod d.o.o., september 2011).

  - Opis in obseg razpisanih del:

Predmet razpisa je ureditev in asfaltacija posameznih odsekov pločnika na priključnih krakih Ul. B. Hvalič in obračališče na koncu glavne trase v skladu s popisom del, ki je sestavni del razpisne dokumentacije.

1.3. Pravno  varstvo ponudnikov

Pravno varstvo ponudnikov v postopku javnega naročanja je zagotovljeno v skladu z določbami Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (ZPVPJN, Uradni list RS, št. 43/2011) po postopku in na način, kot ga določa zakon.

2.     RAZPISNI POGOJI

2.1    Vsebina ponudbe:

2.1.1 Ponudbeno ceno v evrih  na podlagi  dostavljenega popisa del in sicer:

- Ceno za celoto po priloženem obrazcu  (priloga 1);

- ceno po priloženem popisu – gradbeni del (priloga 2);

Ponudba mora biti dostavljena na original popisu; davek na dodano vrednost mora biti prikazan posebej, v nasprotnem primeru se smatra, da je že upoštevan v ceni;

2.1.2 Podpisano in požigosano izjavo pogoji za ugotavljanje sposobnosti in načini dokazovanja (priloga 3);

Ponudnik mora poleg izjave iz priloge 3,  kot pogoj za priznanje sposobnosti  k tej prilogi priložiti spisek najmanj dveh primerljivih objektov (nizka gradnja-cesta, pločniki, kolesarska steza), ki jih je izvajal v zadnjih petih letih, upoštevajoč datum predviden za oddajo ponudb za to naročilo. Vsak naveden objekt  mora biti ranga velikosti najmanj 30.000 EUR brez DDV. Reference se lahko pri skupnem nastopu seštevajo, vendar pa mora seznam vključevati vsaj eno referenco vodilnega partnerja. Pri nastopu s podizvajalci pa mora biti v seznam vključen vsaj en objekt ponudnika in en objekt podizvajalca.

Izjava oz. seznam objektov mora vsebovati tudi podatke o kontaktni osebi naročnikov referenčnih del, kjer naročnik lahko preveri verodostojnost podatkov.

2.1.3  Podpisano in požigosano  izjavo ponudnika  (priloga 4)

2.1.4. Izpolnjen obrazec o ponudniku (priloga 5)

Ponudnik, ki ponuja skupno ponudbo, mora za vsakega partnerja skupne ponudbe izpolniti obrazec iz priloge 5 (obrazec se kopira).

Ponudnik, ki ponuja dela s podizvajalci, mora tudi za vsakega podizvajalca  izpolniti obrazec iz priloge 5 (obrazec se kopira).

Poleg tega mora dostaviti tudi vse ostale podatke o podizvajalcih v skladu z 71. členom ZJN-2  in sicer:

1. soglasje podizvajalca iz druge alineje odstavka (7)

2. podatke o podizvajalcih iz odstavka (8), za vsakega podizvajalca posebej in     sicer(podatki, ki niso vključeni v obrazec iz priloge 5 );

2.1.5.  Podpisano in požigosano izjavo finančna zavarovanja (priloga 6)

2.1.6  Potrjen in izpolnjen osnutek pogodbe (priloga 7);

2.1.7. bančno garancijo za resnost ponudbe (v skladu s prilogo 9);

2.2.    Osnova za izdelavo ponudbe:

    - razpisna dokumentacija št. 371-177/2011 z dne 29. 9. 2011 s prilogami:

- navodila ponudnikom;

- opis del-izsek iz IDZ (priloga 8);

- popis del – gradbeni del (priloga 2);

- osnutek pogodbe (priloga 7)

    - stanje v naravi

2.3  Opremljenost ponudbe in rok za oddajo

Ponudbo se predloži v zaprti ovojnici, naslovljeni skladno s priloženo etiketo. Naročniku mora biti vročena (osebno ali po pošti) do roka (datum in ura) določenega v povabilu k oddaji ponudbe, sicer šteje za nepravočasno. Glavna pisarna naročnika na ovojnici označi datum in točen čas prevzema ponudbe.

Spremembe ponudbe so možne le do poteka roka za oddajo ponudb. Spremembo ponudbe se naročniku izroči na enak način kot ponudbo s tem, da se na etiketi za naslavljanje ponudbe v spodnjo vrstico napiše »NE ODPIRAJ – SPREMEMBA PONUDBE«.

  - Odpiranje ponudb

Odpiranje ponudb ni javno.

2.5.      Rok izvedbe

    - dela se izvajajo v času: pričetek najkasneje v roku pet (5) dni po sklenitvi pogodbe (okvirno oktober 2011), dokončanje v skladu s terminskim planom izvajanja del v roku 21 koledarskih dni po sklenitvi pogodbe;

  - Plačilni pogoji

    - plačilo v skladu z napredovanjem del in sicer 30. (trideseti) dan po prejetju situacije ob upoštevanju finančnih pogojev iz pogodbe.

  - Merila in kriteriji za izbor najugodnejšega ponudnika:

    - ponudbena cena 100 %

2.7.2. Pri izboru se upošteva skupna ponudbena vrednost (priloga 1)

2.7.3.  Naročnik si pridržuje pravico, da odda dela v manjšem obsegu od razpisanega in napoveduje, da lahko za dela, ki ne bodo izvedena v letu 2011, ob predpostavki da  bodo za to zagotovljena proračunska sredstva,  sklene pogodbo z najugodnejšim ponudnikom v letu 2012 pod enakimi pogoji kot veljajo za leto 2011(z izjemo roka izvedbe, ki je januar-februar 2012).

2.7.3. Naročnik si pridržuje pravico, da pred sprejetjem odločitve lahko preveri obstoj in vsebino podatkov iz najugodnejše ponudbe oz. drugih navedb, kadar dvomi v resničnost ponudnikovih izjav.

2.7.4. Naročnik si pridržuje pravico, da pred sprejetjem odločitve lahko pozove ponudnika najugodnejše ponudbe, da mu posreduje podatke iz odstavka  (13) 71. člena ZJN-2 in  v roku, kot ga določa odstavek (14) 71. člena ZJN-2.

2.7.5. Naročnik si pridržuje pravico, da v okviru postopka izbire izvajalca izvede pogajanja.

2.7.6. Ponudnik, ki da lažne podatke oz. le-teh noče posredovati, je izločen iz nadaljnjega postopka, dela pa se oddajo drugemu najugodnejšemu ponudniku;

2.7.7. Naročnik bo pri sklepanju pogodbe upošteval kot obvezno sestavino pogodbe določila iz odstavka (8) 71. člena ZJN-2. Neposredna plačila podizvajalcem so v skladu s tem zakonom obvezna.

3.0 PRILOGE

  - obrazec ponudba celotno naročilo (priloga 1);

  - popis del  - gradbena dela (priloga 2);

  - izjava pogoji za ugotavljanje sposobnosti in načini dokazovanja (priloga 3):

  - izjava ponudnika  (priloga 4)

  - podatki o ponudniku  (priloga 5)

  - izjava finančna zavarovanja (priloga 6)

  - osnutek pogodbe (priloga 7)

  - opis del (priloga 8)

  - vzorec bančne garancije za resnost ponudbe (priloga 9)

1.10. etiketa za naslavljanje ponudb (priloga 10)

### PRILOGA 1

### P O N U D B A  št. ___________________

PODATKI O PONUDNIKU:

Naziv, sedež:_______________________________________________________________

Ponudbena cena - v skladu z razpisnimi pogoji in razpisno dokumentacijo smo pripravljeni izvesti razpisano naročilo

Izvedbo ureditve in asfaltacije posameznih odsekov pločnika na  priključnih krakih Ulice B. Hvalič v Kromberku

Vrednost del brez DDV……… …………………………………………….………...€

Popust…………………………………………………………………………………..€

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Skupaj vrednost del s popustom………..……… …………………………………..€

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

DDV……………………………………………………………………………………..€

_______________________________________________________________

Skupaj vrednost del s popustom in DDV……………………………………………€

V ceni so zajeti vsi stroški, ki lahko nastanejo z izvedbo ponujenih del.

Ponudbena vrednost je fiksna!

Rok izvedbe – po razpisni dokumentaciji

Plačilni pogoji – po razpisni dokumentaciji .

Opcija ponudbe  60 dni

Morebitne posebne ugodnosti: _______________________________________

Datum:________________	Ponudnik

(ime, priimek, žig, podpis)

PRILOGA 2

V priloženi Excelovi datoteki.

PRILOGA 3

Izjava

pogoji za ugotavljanje sposobnosti in načini dokazovanja

Ponudnik.……………………………………………………………………izjavlja:

- Nismo bili pravnomočno obsojeni zaradi kaznivih dejanj, ki jih opredeljujeta odstavka (1) in (2) 42. člena ZJN-2.

- Nismo uvrščeni v evidenco iz odstavka (3) 42. člena ZJN-2.

- Nismo v nobenem postopku in ne sodimo v nobeno kategorijo, jih opredeljuje odstavek (4) 42. člena ZJN-2.

Isto velja tudi za naše podizvajalce, ki sodelujejo pri izvedbi javnega naročila.

- Dovoljujemo naročniku, da lahko pridobi podatke, ki potrjujejo izpolnjevanje pogojev iz te izjave iz uradnih evidenc in sicer:

(v skladu z odstavkom (5) 42. člena ZJN-2 je potrebno navesti, v kateri evidenci in pri katerem državnem organu, organu lokalne skupnosti ali nosilcu javnega pooblastila lahko ta podatek iz uradnih evidenc pridobi naročnik  sam)

Podatki so lahko vnešeni v ta obrazec ali pa so priloženi kot samostojni dokument, ki mora biti požigosan in podpisan s strani iste osebe, ki podpiše tudi izjavo iz priloge 5 te razpisne dokumentacije.

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...

- Ne spadamo v nobeno kategorijo opredeljeno v alinejah od  a) do d) odstavka (6) 42. člena ZJN-2.

- Izpolnjujemo pogoje o registraciji in vpisu v register, ki je pogoj za opravljanje dejavnosti, ki je predmet tega javnega naročila (43. člen ZJN-2).

- Izpolnjujemo pogoje o ekonomski in finančni sposobnosti (44. člen ZJN-2).

- Imamo plačane vse zapadle obveznosti do podizvajalcev v predhodnih postopkih javnega naročanja (44. člen ZJN-2).

- Izpolnjujemo pogoje o tehnični in kadrovski sposobnosti za izvedbo razpisanih del (45. člen ZJN-2).

- Na zahtevo naročnika bomo v zakonskem roku predložili še dodatno zahtevana  dokazila, ki potrjujejo izpolnjevanje pogojev iz te izjave.

Priloge:

  - seznam referenčnih  objektov v skladu s točko 2.1.2. poglavja II. navodila za pripravo ponudbe te razpisne dokumentacije;

Datum:                                      				 	      Žig in podpis:

PRILOGA 4

IZJAVA PONUDNIKA

Ponudnik.……………………………………………………………………izjavlja:

1. Da bomo razpisana dela izvedeli:

- sami;

- skupna ponudba;

- ponudba s podizvajalci;

(ustrezno obkroži);

Ponudnik, ki ponuja skupno ponudbo, mora za vsakega partnerja skupne ponudbe izpolniti obrazec 5.

Ponudnik, ki ponuja dela s podizvajalci mora, poleg obrazca iz priloge 5

dostaviti tudi vse podatke o podizvajalcih v skladu z 71. členom ZJN-2  in sicer:

1. soglasje podizvajalca iz druge alineje odstavka (7),

2. podatke o podizvajalcih iz odstavka (8) za vsakega podizvajalca posebej;

2. da bomo , v primeru, da bomo JN izvedli s podizvajalci:

- pri sklepanju pogodbe upoštevali določila 71. člena ZJN-2;

- da bomo s podizvajalci, s katerimi bomo izvedli predmetno javno naročilo, sklenili pogode, s katerimi bodo urejene obveznosti in pravice povezane s predmetom javnega naročanja ter bomo naročniku na njegov poziv predložili kopije pogodb med nami kot ponudnikom - izvajalcem in podizvajalci, s katerimi bomo izvedeli predmetno naročilo.

- da bomo naročnika v pogodbi o izvedbi predmetnega naročila pooblastili za izvajanje neposrednih plačil podizvajalcem, s katerimi bomo izvajali predmetno naročilo;

- da bomo v primeru morebitne zamenjave podizvajalca ali sklenitve pogodbe z novim podizvajalcem, v 5 (petih) dneh po spremembi, naročniku predložili:

- izjavo, da smo poravnali vse nesporne obveznosti prvotnemu podizvajalcu, če je bil le-ta zamenjan,

- pooblastilo za plačilo opravljenih in prevzetih del oziroma dobav neposredno novemu podizvajalcu,

-  soglasje novega podizvajalca k neposrednemu plačilu.

- da bodo roki plačil podizvajalcem enaki, kot so določeni v skladu s predpisi, ki urejajo javne finance;

Datum:                                      				 	      Žig in podpis:

PRILOGA 5

P O D A T K I   O  P O N U D N I K U

01. Opis predmeta JN Ulica B. Hvalič v Kromberku, pločniki, izvedba

02. Podatki o ponudniku

Firma oz. ime:

Zakoniti zastopnik:

Identifikacijska številka za DDV:

Matična številka:

Številka transakcijskega računa:

Naslov:

Telefonska številka:

Številka telefaxa:

Kontaktna oseba:

E-mail:

Odgovorna oseba za podpis pogodbe:

03. Skupna ponudba: DA1 NE (Ustrezno obkrožiti)

03.1 Ponudniki v skupni ponudbi: 1. ……………………………… 2. ……………………………… 3. ………………………………

04. Ponudba s podizvajalci: DA2 NE (Ustrezno obkrožiti)

Dne: _________________                   Žig in podpis ponudnika: _____________________

1 V primeru oddaje skupne ponudbe je potrebno ta obrazec izpolniti v točki 2 za vsakega partnerja skupne ponudbe (obrazec se kopira)

2 V primeru oddaje ponudbe s podizvajalci  je potrebno ta obrazec izpolniti v točki 2 tudi za vse podizvajalce kot izhaja iz priloge 4

PRILOGA 6

Izjava

finančna zavarovanja

Ponudnik.……………………………………………………………………izjavlja, da bom:

1. najkasneje v roku pet dni po podpisu pogodbe naročniku izročil bančno garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 10 % pogodbene vrednosti z DDV; garancija mora veljati vsaj 60 dni po roku za dokončanje del iz te pogodbe; če pa iz kakršnegakoli razloga pred iztekom njene veljavnosti ne pride do naročnikovega prevzema del, je njeno veljavnost dolžan podaljšati do prevzema del.

2.  ob prevzemu del izroči naročniku bančno garancijo za odpravo napak v garancijskem roku, ki se bo glasila na 10% (deset odstotkov) vrednosti pogodbenih del, ugotovljene na podlagi končne situacije: Rok trajanja garancije mora biti za en (1) dan daljši, kot je garancijski rok. Brez predložene garancije prevzem del ni opravljen.

Datum:                                      				 	      Žig in podpis:

PRILOGA 7

POGODBA naročnik št…………………………………..

POGODBA izvajalec št. ……………………………………..

sklenjena med

NAROČNIKOM: Mestna občina NOVA GORICA, Trg Edvarda Kardelja 1, 5000 Nova Gorica, ki jo zastopa župan Matej Arčon, identifikacijska štev. za DDV SI- SI53055730, TR 0128-0100014022

in

IZVAJALCEM:

………………………………………………………………………………………………….., ki ga zastopa direktor (ali samostojni podjetnik)…………………………................................

identifikacijska št. za DDV:  SI- …………………………………………………………………,

Številka TRR izvajalca:…………………………   pri……………………………………………

……………………………pri……………………………………………

……………………………pri…………………………………………..

I. PREDMET POGODBE

1. člen

S to pogodbo naročnik odda, izvajalec pa prevzema izvedbo naslednjih del:

Izvedba ureditev in asfaltacija posameznih odsekov pločnika na priključnih krakih

Ulica B. Hvalič v Kromberku

____________________________________________________________

Ponudba izvajalca je sestavni del te pogodbe. Pogodbena dela se izvede na osnovi dokumentacije:

-  IDZ.000/11-C Ureditev pločnikov v stanovanjskem kompleksu »Damber« na Ulici B. Hvalič v Kromberku

II. VREDNOST POGODBENIH DEL

2. člen

Vrednost del iz 1. člena te pogodbe je določena na osnovi ponudbe izvajalca št. …………………….. z dne ………………………………………………………………………… v potrjeni in sprejeti predračunski vrednosti, ki znaša vključno z DDV

……………………………………………………………………………………………………

(z besedo……………………………………………………………....................in .…/100)

od tega DDV:………………………………..

(z besedo……………………………………………………………....................in .…/100)

V pogodbeni vrednosti del so vkalkulirani vsi stroški izvajalca, potrebni za izvedbo vseh del po tej pogodbi tako, da so cene fiksne in nespremenljive do zaključka, ne glede na spremenjene okoliščine predmetne investicije in je vrednost po enoti dokončna.

V pogodbeni ceni so že upoštevana tudi vsa pomožna dela, ki obsegajo predvsem:

- obvestila in soglasja, ki se nanašajo na organizacijo gradbišča in izvedbo vseh del;

- zakoličenje obstoječih komunalnih vodov;

- izdelava elaborata prometno ureditev, vključno s postavitvijo začasne prometne signalizacije in ureditvijo obvozov;

- zagotovitev deponije za odlaganje viškov izkopanega materiala in plačilo vseh taks;

- sanacijo vseh zemljišč oz. vzpostavitev prvotnega stanja, upoštevajoč pri tem izvedbo del po tej pogodbi;

- zagotovitev higiensko tehničnih pogojev za izvedbo del;

- morebitna druga pomožna dela.

III. ROK DOKONČANJA DEL

3. člen

Izvajalec se obvezuje pričeti z izvajanjem s to pogodbo prevzetih del najkasneje v roku petih (5) dni po sklenitvi pogodbe. Dela se obvezuje dokončati v skladu s terminskim planom izvajanja del, v roku 21 koledarskih dni po sklenitvi pogodbe. Rok dokončanja del pomeni izvršitev vseh obveznosti izvajalca po tej pogodbi, tudi izročitev projekta izvedenih del (PID) naročniku.

# 4. člen

Roki za izvedbo del po tej pogodbi se z aneksom k tej pogodbi lahko sporazumno ustrezno podaljšajo v naslednjih primerih:

- zaradi spremembe projektne dokumentacije;

- zaradi dodatnih del, izvedenih po pisni zahtevi naročnika;

- iz drugih utemeljenih razlogov (42. člen Posebnih gradbenih uzanc)

Če izvajalec zamuja glede na terminski plan izvajanja del ali glede na rok dokončanja del iz 3. člena, te pogodbe, je o tem dolžan pred iztekom roka pisno obvestiti naročnika in ga zaprositi za podaljšanje roka.  Objektivnost in upravičenost podaljšanja roka oceni naročnik skupaj s pooblaščenim nadzorom. Za podaljšanje roka se sklene aneks k tej pogodbi.

IV. OBVEZNOSTI NAROČNIKA

5. člen

Naročnik je dolžan pred pričetkom izvajanja del izvajalcu izročiti:

- en izvod  potrjene dokumentacije;

- zemljišča, na katerih je projektiran objekt;

Dela se izvajajo kot vzdrževalna dela v javno korist.

6. člen

Naročnik se obvezuje izvajalcu pravočasno dostaviti dokumentacijo za vse morebitne spremembe tako, da dela lahko potekajo nemoteno oziroma skladno s terminskim planom izvajanja del.

V. OBVEZNOSTI IZVAJALCA

7. člen

Izvajalec s podpisom pogodbe izjavlja, da mu je poznan predmet pogodbe in vsi spremljajoči  riziki v zvezi z izvedbo del ter da je seznanjen z razpisnimi zahtevami oz. s prejeto projektno dokumentacijo ter da so mu razumljivi in jasni pogoji in okoliščine za pravilno izvedbo del.

8. člen

Izvajalec se zavezuje, da bo vsa pogodbena dela izvedel na podlagi projekta in ponudbenega predračuna, omenjenega v 1. členu te pogodbe ter na način, da bodo zavarovana pred vsemi morebitnimi vplivi, kvaliteta del pa zaradi tega ne bo trpela.

Spremembe in odstopanja od načina izvedbe, roka ter kvalitete materialov, so dopustne le z aneksom k tej pogodbi.

Vse spremembe projektne dokumentacije potrdi naročnik oz. izdelovalec  dokumentacije.

Izvajalec se izrecno zavezuje pogodbena dela izvesti strokovno, kvalitetno, v skladu z vsemi veljavnimi predpisi, standardi in normativi, pravili stroke in ostalimi določbami iz javnega razpisa in te pogodbe. Prav tako se izvajalec med izvrševanjem te pogodbe zavezuje upoštevati morebitne pripombe in mnenje naročnika.

# 9. člen

Izvajalec bo izvedel dela, prevzeta s to pogodbo, brez podizvajalcev.

……………………………………ALI………………………..

Poleg izvajalca sodelujejo pri izvedbi tudi naslednji podizvajalci:

PODIZVAJALEC

vrsta del, podatki o podizvajalcu (naziv, polni naslov, MŠ, DŠ, transakcijski račun, banka) predmet, količina, vrednost, kraj in rok izvedbe teh del

(navedeno podatki bodo vneseni v pogodbo na osnovi podatkov, ki jih mora ponudnik, ki ponuja s podizvajalci dostaviti kot prilogo k ponudbi – dopolnitev priloge 5)

Izvajalec del pooblašča naročnika, da ta  na podlagi potrjenega računa oz. situacije izvrši plačilo neposredno podizvajalcu.

(navedena dikcija bo vnešena v pogodbo na osnovi izjave, ki jo mora ponudnik, ki ponuja s podizvajalci dostaviti kot prilogo k ponudbi – dopolnitev priloge 5)

Izvajalec se zavezuje, da bo svojemu računu oz. situaciji priložil račune oz. situacije svojih podizvajalcev, ki jih je predhodno potrdil.

Izvajalec se zavezuje, da bo v primeru zamenjave podizvajalca oz. novega podizvajalca po sklenitvi te pogodbe o izvedbi javnega naročila, naročniku v roku petih (5) dni po spremembi predložil;

- svojo izjavo, da je poravnal vse nesporne obveznosti prvotnemu podizvajalcu,

- pooblastilo za plačilo opravljenih in prevzetih del oz. dobav neposredno novemu podizvajalcu,

- soglasje novega podizvajalca k neposrednemu plačilu.

# Skrb in odgovornost za izpolnjevanje varstvenih ukrepov na delovnih mestih izvajalca in podizvajalcev prevzame izvajalec sam.

# 10. člen

Za vse vgrajene materiale bo izvajalec pridobil in predal naročniku dokumentacijo o predpisani kvaliteti. Po končani gradnji je izvajalec dolžan naročniku predati dokazila o zanesljivosti objekta, ter skladnosti z veljavno zakonodajo.

Izvajalec je odgovoren za kvaliteto ter funkcionalno pravilnost prevzetih storitev. Storitve mora opraviti strokovno pravilno, v skladu s standardi in gradbenimi normativi ter z običaji stroke ter ne sme povzročati dodatnih del, škode ali stroškov naročniku v času izgradnje in delovanja objekta. Vsi stroški, ki bi nastali iz tega naslova, so stroški izvajalca.

Izvajalec je dolžan omogočiti pooblaščenemu nadzoru imenovanemu s strani naročnika, stalen nadzor nad izvajanjem storitev.

Izvajalec mora izpolnjevati in upoštevati določila Uredbe o zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu na začasnih in premičnih gradbiščih (Ur. l. RS, št. 3/2002).

V zvezi z izvajanjem s to pogodbo prevzetih del se izvajalec obvezuje, da bo na svoje stroške izvedel sledeče in sicer:

- 5 dni pred pričetkom izvajanja del pripravi prijavo gradbišča v elektronski obliki in jo preko pooblaščenega nadzora posreduje naročniku, ki formalno vloži prijavo,

- pred pričetkom del izdela ustrezen načrt organizacije gradbišča,

- pred pričetkom del preda pooblaščenemu nadzorniku plan dinamike del in obračunov,

- po uvedbi v posel zavaruje predana zemljišča, potrebna za izvedbo del tako, da ne bo moteno izvajanje del s strani tretjih oseb,

- označi gradbišče s tablo, na kateri so navedeni vsi udeleženci pri graditvi objekta, imena, priimki, nazivi in funkcija odgovornih oseb ter podatki o gradbenem dovoljenju,

- kopijo prijave na gradbišču namesti na vidno mesto,

- vodi gradbeni dnevnik in knjigo obračunskih izmer ažurno za ves čas gradnje,

- izvrši dela solidno in kvalitetno, v skladu z veljavnimi tehničnimi predpisi, standardi in gradbenimi normativi,

- izroči dokazila (ateste) o vgrajenih materialih in konstrukcijah,

- naročniku (hkrati z dostavo končne situacije) izroči izpolnjene obrazce za vnos podatkov o izvršenih delih v njegovo banko cestnih podatkov (BCP),

- naročnika z dopisom obvesti o pričetku in dokončanju del,

- dela opravlja v skladu s terminskim planom izvajanja del,

- zagotovi sprotno izdelavo projekta izvedenih del (PID) v skladu z določili Pravilnika o projektni in tehnični dokumentaciji (Ur.l. RS, št. 66/04), ki ga bo v štirih (4) izvodih dostavil naročniku skupaj z obvestilom o dokončanju del.

- po zaključku del dostavi naročniku skupaj z obvestilom o dokončanju del;

- dokazilo o zanesljivosti objekta,

- navodila za vzdrževanje in obratovanje objekta;

VI. NAČIN OBRAČUNAVANJA OPRAVLJENIIH DEL

11. člen

Pogodbene stranke se dogovorijo, da veljajo cene za posamezna dela kot sledi iz ponudbe izvajalca (v nadaljevanju ponudba), skladno z razpisno dokumentacijo.

12. člen

Opravljena dela po tej pogodbi bo izvajalec obračunal po:

- cenah za enoto iz predračuna in po dejansko izvršenih količinah, potrjenih v knjigi obračunskih izmer;

- na osnovi računov oziroma začasnih ali končnih situacij potrjenih s strani odgovornega nadzornika.

Dodatna, presežna in nepredvidena dela, ki niso zajeta v ponudbi, bo izvajalec lahko izvajal samo na podlagi pisnega naročila naročnika po cenah iz ponudbe oziroma predhodno dogovorjenih cenah.

Izvajalec pred izpolnitvijo vseh pogodbenih obveznosti ne more obračunati več kot 90 % pogodbene vrednosti, razen če tega posebej ne odobri naročnik. V predlogu končne obračunske situacije morajo biti upoštevani odbitki zaradi morebitne manjvrednosti del (v zapisniško evidentirani vrednosti) in uveljavljenih pogodbenih kazni.

VII. NAČIN PLAČEVANJA OPRAVLJENIH DEL

13. člen

Izvajalec je dolžan dostaviti račun oz. situacijo v roku pet (5) dni po opravljenem delu oz. do 10. v mesecu za pretekli mesec, če traja delo več mesecev.

Kadar pri izvedbi naročila sodelujejo podizvajalci, morajo biti k situaciji oz. k računu priložene njihove situacije oz. računi , potrjeni s strani glavnega izvajalca. Če situacije oz. računi podizvajalcev ne bodo priloženi, bo naročnik situacijo oz. račun zavrnil. Naročnik je dolžan račun oz. situacijo v roku 15 dni po prejemu potrditi oziroma zavrniti. Če naročnik v roku 15 dni računa oz. situacije ne potrdi niti ne zavrne, se po preteku tega roka šteje, da sta račun oz. situacija potrjena.

Plačilo končne situacije je pogojeno z dostavo bančno garancijo za odpravo napak v garancijskem roku iz tretjega odstavka 16.člena.

14. člen

Izvršena dela bo naročnik plačeval v nespornem delu na podlagi potrjenih situacij:

- 30. (trideseti) dan po prejemu vsake začasne mesečne situacije do višine 90% pogodbene vrednosti,

- preostalih 10% pogodbene vrednosti 30. (trideseti) dan od izdaje »Potrdila o odpravi pomanjkljivosti«.

Naročnik pride v zamudo, če do izteka roka iz prvega odstavka ne plača dolgovanega zneska na podlagi potrjene situacije. V primeru zamude dolguje naročnik nadzorniku tudi zakonsko določene zamudne obresti od neplačanih zapadlih terjatev za čas od nastanka zamude do dneva plačila.

VIII. POGODBENA KAZEN

15. člen

Če izvajalec po svoji krivdi prekorači pogodbeni rok, mu bo naročnik pri izplačilu končne situacije obračunal pogodbeno kazen v višini 5 promilov (pet promilov) od vrednosti pogodbenih del za vsak zamujeni koledarski dan. Skupni znesek pogodbene kazni ne more presegati 10% (deset procentov) od vrednosti dejansko izvršenih pogodbenih del, ugotovljene na podlagi končne situacije.

Naročnik in izvajalec soglašata, da pravica zaračunati pogodbeno kazen ni pogojena z nastankom škode naročniku. Povračilo tako nastale škode bo naročnik uveljavljal po splošnih načelih odškodninske odgovornosti, neodvisno od uveljavljanja pogodbene kazni.

IX. GARANCIJSKI ROK

16. člen

Izvajalec daje garancijo za kakovost izvedenih del 2 leti, za solidnost gradnje pa 10 let. Garancijski rok teče od prevzema del.

Za vgrajeno opremo in industrijske izdelke veljajo garancijski roki podizvajalcev oz. dobaviteljev.

Ob primopredaji izvedenih del bo izvajalec naročniku predal bančno garancijo za odpravo napak v garancijskem roku v višini 10% (deset odstotkov) vrednosti pogodbenih del, ugotovljene na podlagi končne situacije in rokom trajanja garancije, ki mora biti za en (1) dan daljši, kot je garancijski rok. Brez predložene garancije prevzem del ni opravljen.

Za zavarovanje pogodbenih obveznosti bo izvajalec najkasneje v roku pet dni po podpisu pogodbe naročniku izročil bančno garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 10 % pogodbene vrednosti z DDV z veljavnostjo vsaj 60 dni po roku za dokončanje del iz te pogodbe; če pa iz kakršnegakoli razloga pred iztekom njene veljavnosti ne pride do naročnikovega prevzema del, je njeno veljavnost dolžan podaljšati do prevzema del.

17. člen

Ob prevzemu je naročnik dolžan pregledati izvršena dela po tej pogodbi. Morebitne napake se vpišejo v zapisnik o komisijskem pregledu, pri čemer se sporazumno določi rok za njihovo odpravo. Če izvajalec ne odpravi napak v dogovorjenem roku, jih je, po načelu dobrega gospodarja, upravičen odpraviti naročnik na račun izvajalca. Za pokritje teh stroškov bo naročnik unovčil bančno garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.

18. člen

Izvajalec se obvezuje, na naročnikovo zahtevo ugotovljene napake v garancijski dobi odpraviti v dogovorjenem roku. Če izvajalec ne odpravi napak v dogovorjenem roku, jih je, po načelu dobrega gospodarja, upravičen odpraviti naročnik in to na račun izvajalca. Za pokritje teh stroškov bo naročnik unovčil bančno garancijo za odpravo napak v garancijskem roku.

V primeru, da se v garancijskem roku odkrijejo napake, ki ne bodo odpravljene pred iztekom tega roka, je izvajalec dolžan podaljšati veljavnost bančne garancije za odpravo napak v garancijskem roku.

X. POOBLAŠČENI PREDSTAVNIK IN STROKOVNI NADZOR

19. člen

Pooblaščena predstavnica naročnika - skrbnica projekta je Darja Anzeljc, univ.dipl.inž.gradb.  Izvajalec je dolžan vso pisno korespondenco pošiljati naročniku.

20. člen

Nadzornik del po tej pogodbi je v skladu z določili Zakona o graditvi objektov (ZGO-1, UL. RS št. 110/2002  z vsemi spremembami in odločbami Ustavnega sodišča) podjetje…………………………………………………………………………, ki za odgovornega nadzornika imenuje………………………………………………………………..,

Odgovorni vodja del – odgovorni vodja gradbišča s strani izvajalca je………………………………………………………................................................................

XI. REŠEVANJE SPOROV

21. člen

Morebitne spore v zvezi z izvajanjem te pogodbe bosta pogodbeni stranki skušali rešiti sporazumno.

Če spornega vprašanja ne bo možno rešiti sporazumno, lahko vsaka pogodbena stranka sproži spor pri stvarno pristojnem sodišču v NOVI GORICI.

XII. KONČNE DOLOČBE

22. člen

Pogodbeni stranki soglašata, da so poleg ponudbe izvajalca navedene v 1. členu te pogodbe, sestavni del pogodbe še:

- posebni pogoji pogodbe (razpisna dokumentacija)

- projektna dokumentacija z vsemi grafičnimi, računskimi in opisnimi prilogami, potrebnimi za izvajanje del, ki so predmet pogodbe;

- s strani naročnika potrjen terminski plan izvajanja del;

- vsi dogovori in zapisniške ugotovitve, ki jih podpišejo pooblaščenci pogodbenih strank.

Posebne gradbene uzance veljajo, če niso v nasprotju z določili te pogodbe.

23. člen

Pogodba je veljavno sklenjena , ko jo podpišeta obe pogodbeni stranki in ko naročnik prejme bančno garancijo iz 16. člena pogodbe.

24. člen

Ta pogodba se šteje za nično, če je kdo v imenu ali na račun nasprotne pogodbene stranke (torej stranke, ki vstopa v pogodbeno razmerje z organom ali organizacijo iz javnega sektorja), predstavniku ali posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja obljubil, ponudil ali dal kakšno nedovoljeno korist za:

- pridobitev posla iz te pogodbe; ali

- za sklenitev posla iz te pogodbe pod ugodnejšimi pogoji; ali

- za opustitev dolžnega nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti iz te pogodbe; ali

- za drugo ravnanje ali opustitev ravnanja, s katerim je organu ali organizaciji iz javnega sektorja povzročena škoda ali je omogočena pridobitev nedovoljene koristi predstavniku ali posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja, drugi pogodbeni stranki (torej stranki, ki vstopa v pogodbeno razmerje z organom ali organizacijo iz javnega sektorja) ali njenemu predstavniku, zastopniku oziroma posredniku

25. člen

Če se izvajalec ne drži pogodbenih določil, ima naročnik pravico po lastni izbiri:

- zahtevati izpolnitev pogodbe in odškodnino;

- zahtevati sorazmerno znižanje vrednosti pogodbenih del in odškodnino;

- brez predhodnega poziva odstopiti od pogodbe.

Ne glede na prvi odstavek tega člena, ima naročnik pravico odstopiti od te pogodbe tudi v primeru, če pride izvajalec v takšno finančno situacijo, ki bi mu onemogočila ali bistveno otežila izvedbo pogodbenih obveznosti (npr. uvedba stečajnega ali likvidacijskega postopka, prisilna poravnava,…).

26. člen

Ta pogodba je napisna v šestih enakih izvodih, od katerih prejme vsaka pogodbena stranka tri izvode.

Številka:                                                                 Številka: 371-177/2011

# Datum:                                                                           Datum:

IZVAJALEC:                                                             NAROČNIK:

Mestna občina Nova Gorica

Matej Arčon, župan

PRILOGA 8

OPIS DEL

UREDITEV PLOČNIKOV V STANOVANJSKEM KOMPLEKSU »DAMBER« NA ULICI BRATOV HVALIČ V KROMBERKU

JP786231-Opis predvidenih del

Predvidena je ureditev asfaltne berme ob obstoječem kamnitem zidu. Obstoječo makadamsko bermo se odstrani in odpelje v deponijo. Prostor med robnikom in zidom se zasuje s tamponskim materialom 0/32 v debelini cca 15 do 20cm. Tampon utrdimo z vibracijsko ploščo ali žabo. V primeru, da zaradi ožine ni mogoče uporabiti nabijalnih sredstev se tampon stabilizira s cementom( cementna stabilizacija in se ga ročno nabije in uredi v predpisanem naklonu). JP786232-Opis predvidenih del Pločnik se uredi oziroma naveže na že urejen pločnik . Predvidena je ureditev asfaltnega pločnika ob obstoječem kamnitem zidu. Obstoječo zemeljsko-makadamsko bermo se odstrani in odpelje v deponijo. Prostor med robnikom in zidom se zasuje s tamponskim materialom 0/32 v debelini cca 15 do 20cm. Tampon utrdimo z vibracijsko ploščo ali žabo. V primeru, da zaradi ožine ni mogoče uporabiti nabijalnih sredstev se tampon stabilizira s cementom( cementna stabilizacija in se ga ročno nabije in uredi v predpisanem naklonu). Bermo-pločnik se asfaltira z asfaltom AC8 surf B70/100,A5 v debelini 4cm.

JP786233-Opis predvidenih del Pločnik se uredi oziroma naveže na že urejen pločnik Predvidena je ureditev asfaltne berme-pločnika ob obstoječem kamnitem zidu. Obstoječo zemeljsko-makadamsko bermo se odstrani in odpelje v deponijo. Prostor med robnikom in zidom se zasuje s tamponskim materialom 0/32 v debelini cca 15 do 20cm. Tampon utrdimo z vibracijsko ploščo ali žabo. V primeru, da zaradi ožine ni mogoče uporabiti nabijalnih sredstev se tampon stabilizira s cementom( cementna stabilizacija in se ga ročno nabije in uredi v predpisanem naklonu). Bermo se asfaltira z asfaltom AC8 surf B70/100,A5 v debelini 4cm.

JP786234 -Opis predvidenih del Predvidena je asfaltna ureditev pločnika.

Predvidena je ureditev asfaltnega pločnika ob obstoječem kamnitem zidu. Obstoječo zemeljsko-makadamsko bermo se odstrani in odpelje v deponijo. Prostor med robnikom in zidom se zasuje s tamponskim materialom 0/32 v debelini cca 15 do 20cm. Tampon utrdimo z vibracijsko ploščo ali žabo. V primeru, da zaradi ožine ni mogoče uporabiti nabijalnih sredstev se tampon stabilizira s cementom( cementna stabilizacija in se ga ročno nabije in uredi v predpisanem naklonu). Pločnik se asfaltira z asfaltom AC8 surf B70/100,A5 v debelini 4cm. V primeru zadostne debeline se na vhodu lahko vgradi le 3cm asfalta na betonski tlak in se ne ruši betonske plošče. JP786235 Opis predvidenih del Na spodnjem robu se pločnik v celoti asfaltira. Na zgornjem robu predlagamo ureditve makadamske berme z asfaltno. Bet. tlak pred hiso se lahko v širini pločnika asfaltira preko betonske podlage-preveriti je potrebno lastništvo. Predvidena je ureditev asfaltnega pločnika ob obstoječem kamnitem zidu. Obstoječo zemeljsko-makadamsko bermo se odstrani in odpelje v deponijo. Prostor med robnikom in zidom se zasuje s tamponskim materialom 0/32 v debelini cca 15 do 20cm. Tampon utrdimo z vibracijsko ploščo ali žabo. V primeru, da zaradi ožine ni mogoče uporabiti nabijalnih sredstev se tampon stabilizira s cementom( cementna stabilizacija in se ga ročno nabije in uredi v predpisanem naklonu). Pločnik se asfaltira z asfaltom AC8 surf B70/100,A5 v debelini 4cm.

JP786601 Opis predvidenih del

Na začetku ulice bi bilo potrebno za ureditev pločnika odstraniti živo mejo in nato urediti pločnik. Nato je urejen tlak do ceste in nato je zopet tik ob cesti zasajena živa meja . Šele nato se po tlaku pred garažnim objektom je možno brez odstranitev ograj izdelati pločnik na obstoječi zelenici oziroma makadamski bankini ob cesti. Pred posegom je potrebno preveriti lastništvo. Predlaga se ureditev pločnika v širini 1.25m. Predvidena je ureditev asfaltnega pločnika ob obstoječem cestnem robniku in z vgradnjo novega poglobljenega malega robnika . Obstoječo zemeljsko-makadamsko bermo se odstrani in odpelje v deponijo. Prostor med obst.robnikom in novim robnikom se zasuje s tamponskim materialom 0/32 v debelini cca 15 do 20cm. Tampon utrdimo z vibracijsko ploščo, žabo ali malim valjarjem. V primeru, da zaradi ožine ni mogoče uporabiti nabijalnih sredstev se tampon stabilizira s cementom( cementna stabilizacija in se ga ročno nabije in uredi v predpisanem naklonu). Pločnik se asfaltira z asfaltom AC8 surf B70/100,A5 v debelini 4cm. JP786602 Opis predvidenih del

Na odcepu se od obstoječega pločnika ob glavni dostopni cesti odcepi pločnik proti stanovanjski cesti. Predvidena je ureditev pločnika v širini 1.25m. Pred posegom je potrebno preveriti lastništvo. Predlaga se ureditev pločnika v širini 1.25m. Predvidena je ureditev asfaltnega pločnika ob obstoječem cestnem robniku in z vgradnjo novega poglobljenega malega robnika. Obstoječo zemeljsko-makadamsko bermo se odstrani in odpelje v deponijo. V nadaljevanju se pločniki predvidoma uredijo med objekti ob cesti in robnikom ob cesti . Prostor med obst.robnikom in objekti se očisti vegetacije in se zasuje s tamponskim materialom 0/32 v debelini cca 15 do 20cm. Tampon utrdimo z vibracijsko ploščo, žabo ali malim valjarjem. V primeru, da zaradi ožine ni mogoče uporabiti nabijalnih sredstev se tampon stabilizira s cementom( cementna stabilizacija in se ga ročno nabije in uredi v predpisanem naklonu). Pločnik se asfaltira z asfaltom AC8 surf B70/100,A5 v debelini 4cm. JP786603 Opis predvidenih del Predvidoma se urejajo pločniki med objekti ob cesti in robnikom ob cesti . Prostor med obst. robnikom in objekti se očisti vegetacije in se zasuje s tamponskim materialom 0/32 v debelini cca 15 do 20cm. Tampon utrdimo z vibracijsko ploščo, žabo ali malim valjarjem. V primeru, da zaradi ožine ni mogoče uporabiti nabijalnih sredstev se tampon stabilizira s cementom( cementna stabilizacija in se ga ročno nabije in uredi v predpisanem naklonu). Neurejen odsek od km =0.038 do km 0.055 Odsek pred obračališčem( km 0.095 do km 0.132. Na tem pododseku je predvidena ureditev pločnika v širini 1.25m. Predvidena je ureditev asfaltnega pločnika ob obstoječem cestnem robniku in z vgradnjo novega poglobljenega malega robnika .Obstoječo vegetaciji se odstrani. Obstoječo zemeljsko-makadamsko bermo se odstrani in odpelje v deponijo. Prostor med obst.robnikom in novim robnikom se zasuje s tamponskim materialom 0/32 v debelini cca 15 do 20cm. Tampon utrdimo z vibracijsko ploščo, žabo ali malim valjarjem. V primeru, da zaradi ožine ni mogoče uporabiti nabijalnih sredstev se tampon stabilizira s cementom( cementna stabilizacija in se ga ročno nabije in uredi v predpisanem naklonu). Pločnik se asfaltira z asfaltom AC8 surf B70/100,A5 v debelini 4cm.

JP786604 Opis predvidenih del Predvidena je ureditev pločnika med obstoječim robnikom in zidom takoj na začetku odseka in nato še na dveh krajših neurejenih odsekih. Na tem pododseku je predvidena ureditev pločnika v širini 1.25m. Predvidena je ureditev asfaltnega pločnika ob obstoječem cestnem robniku in z vgradnjo novega poglobljenega malega robnika Prostor med obst. robnikom in zidom se očisti vegetacije in se zasuje s tamponskim materialom 0/32 v debelini cca 15 do 20cm. Tampon utrdimo z vibracijsko ploščo, žabo ali malim valjarjem. V primeru, da zaradi ožine ni mogoče uporabiti nabijalnih sredstev se tampon stabilizira s cementom( cementna stabilizacija in se ga ročno nabije in uredi v predpisanem naklonu). Pločnik se asfaltira z asfaltom AC8 surf B70/100,A5 v debelini 4cm.

JP786605 Opis predvidenih del Predvidena je ureditev pločnika med obstoječim robnikom in robnikom takoj na začetku odseka in nato še na enem krajšem neurejenem odseku v km 0.080 do km 0.092.. Na tem pododseku je predvidena ureditev pločnika v širini 1.25m. Predvidena je ureditev asfaltnega pločnika ob obstoječem cestnem robniku in z vgradnjo novega poglobljenega malega robnika Prostor med obst. cest. robnikom in malim robnikom se očisti vegetacije in se zasuje s tamponskim materialom 0/32 v debelini cca 15 do 20cm. Tampon utrdimo z vibracijsko ploščo, žabo ali malim valjarjem. V primeru, da zaradi ožine ni mogoče uporabiti nabijalnih sredstev se tampon stabilizira s cementom( cementna stabilizacija in se ga ročno nabije in uredi v predpisanem naklonu). Pločnik se asfaltira z asfaltom AC8 surf B70/100,A5 v debelini 4cm.

JP786606 Opis predvidenih del

Predvidena je ureditev berme med robnikom in zidom.

Prostor med robnikom in zidom se očisti vegetacije in odstrani humus. Zasuje s  tamponskim materialom 0/32 v debelini cca 15 do 20cm. Tampon utrdimo z vibracijsko ploščo ali žabo. V primeru, da zaradi ožine ni mogoče uporabiti nabijalnih sredstev se tampon stabilizira s cementom( cementna stabilizacija in se ga ročno nabije in uredi v predpisanem naklonu).

Na koncu odseka je neurejen zgornji rob ceste. Predvidena je postavitev cestnega robnika in asfaltiranje ceste.

Predvidena je ureditev obračališča ob trafo –postaji.

Makadamsko površino se očisti in uredi v naklonu od obstoječega asfalta do zaključka ob trafo postaji. Uredi se nasip za obračališče in se poskrbi za nivelacijo planuma tamponskega materiala ob trafo postaji oziroma obračališču.

Predvidena je vgradnja 30cm tamponskega materiala 0/32 na planum nasipa iz kamnitega materiala 0/125.

Predvidena nosilnost na planumu tampona mora znašati Ev2 = 100MN/m2 .

Na obračališču in razširitvi ceste vgradimo dvoslojni asfalt

AC22 base B70/100 A4 v debelini 6cm

AC 8 surf B70/100 A4 v debelini 3cm

Pločnik se asfaltira z asfaltom AC8 surf B70/100,A5 v debelini 4cm.

Obračališče se predvidoma obrobi s cestnimi robniki 15/25. Višina robnikov nad cesto je predvidena 12cm.

Ohraniti je potrebno dostop do parcele za trafo postajo, zato je potrebno urediti zadnji del ceste s poglobljenimi robniki.

Za robniki se predvidi bankina v širini 75cm.

Matej  Vidmar, gr.teh.		                       Roman Anzeljc, univ.dipl.inž.grad.

Na koncu odsek

PRILOGA 9

VZOREC GARANCIJE ZA RESNOST PONUDBE

naziv banke

kraj in datum

upravičenec

Garancija št. ...........................................

V skladu z naročilom, objavljenim na spletni strani MONG z dne ................................, za:

ureditev in asfaltacija posameznih odsekov pločnika na priključnih krakih in obračališče na koncu glavne trase. Ul. B. Hvalič v Kromberku .

za potrebe naročnika

Mestna občina Nova Gorica

Trg E. Kardelja 1,5000 Nova Gorica

je ponudnik ....................................................... dolžan za resnost svoje ponudbe na

razpisu MONG, priskrbeti naročniku bančno garancijo v višini  10 % ponudbene vrednosti.

Banka se zavezuje, da bo plačala navedeni znesek v naslednjih primerih:

a)

če ponudnik umakne ali spremeni ponudbo v času njene veljavnosti, navedene v

ponudbi;

b) če ponudnik, ki ga je naročnik v času veljavnosti ponudbe obvestil o sprejetju njegove

ponudbe:

-ne vrne podpisane pogodbe naročniku v roku 8 dni od prejema

ali

-ne predloži bančne garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v

roku 5 (pet) dni po podpisu pogodbe, kot je to določeno z razpisno dokumentacijo

ali

- ne predloži zavezujočega pravnega akta o skupni izvedbi naročila (če

ponudnik nastopa  skupno ponudbo )

Zavezujemo se, da bomo v 15 dneh po prejemu naročnikovega prvega pisnega zahtevka plačali

naročniku zgoraj navedeni znesek brez kakršnega koli dodatnega utemeljevanja, če v svojem

zahtevku navede, da mu zahtevani znesek pripada zaradi izpolnitve enega ali obeh zgoraj

navedenih primerov in navede, za kateri primer ali primera gre.

Zahtevek za unovčitev garancije mora biti predložen banki in mora vsebovati:

1. originalno pismo za unovčenje garancije v skladu z zgornjim odstavkom in

2. original garancije št. ...................../................. .

Ta garancija se znižuje za vsak, po tej garanciji unovčeni znesek.

Ta garancija velja vse dotlej, dokler ne bo izbran ponudnik po zgoraj citiranem javnem razpisu

in (v primeru, da je celovita ali delna ponudba sprejeta) do trenutka, ko izbrani ponudnik ne

sklene pogodbe z naročnikom in mu ne izroči garancije za dobro izvedbo pogodbenih

obveznosti, vendar pa najkasneje do izteka roka veljavnosti ponudbe.

Če od vas ne prejmemo nikakršnega zahtevka za izplačilo garantiranega zneska do

.........., ta garancija preneha veljati ne glede na to, ali nam je vrnjena.

Ta garancija ni prenosljiva.

Morebitne spore med upravičencem in banko rešuje stvarno pristojno sodišče.

Banka

(žig, podpis)

PRILOGA 10

ETIKETA ZA NASLAVLJANJE PONUDBE

Izpolniti (naziv in naslov pošiljatelja) , izrezati in nalepiti na kuverto oz. ovitek !

| Pošiljatelj: |  | Prispetje ponudbe (izpolni prejemnik) : |
| --- | --- | --- |
| Naziv: |  |  | Datum: |  |  |
|  |  |  | Ura: |  |  |
| Naslov: |  |  | Zap. št.: |  |  |
|  |  |  | Podpis: |  | žig |
| Postopek JN: |  | Prejemnik: |
| Ulica B. Hvalič v Kromberku Pločnik na priključnih krakih izvedba |  | MESTNA OBČINA NOVA GORICA Oddelek za infrastrukturo in gospodarske javne službe Glavna pisarna ( soba št. 38 / I ) Trg E. Kardelja 1 5000 Nova Gorica |
| šifra: | 371-177/2011 |  |  |
| oznaka: |  |  |  |
| skrbnik: | Silvana Matelič |  |  |
| NE ODPIRAJ - PONUDBA ! |