VZDRŽEVANJE GOZDNIH CEST V ZASEBNIH IN                                      DRŽAVNIH GOZDOVIH V MONG V LETU 2013

RAZPISNA DOKUMENTACIJA

št. 371-34/2013

Nova Gorica, 3. 6. 2013

###### I. POVABILO K ODDAJI PONUDBE

Naročnik, Mestna občina Nova Gorica, Projektna pisarna, vabi k oddaji ponudbe.

Osnovni podatki o naročilu

| Predmet naročila: | Vzdrževanje gozdnih cest v Mestni občini Nova Gorica za leto 2013 za: sklop A - državni gozd sklop B - zasebni gozd |
| --- | --- |
| Oznaka naročila: | Evidenčni postopek 371-34/2013 |  |
| Vrsta naročila: | gradnja |
| Rok za izvedbo naročila: | 1.7.2013 do 31.10.2013 |
| Oddaja ponudb: | rok | dan: | 13.06.2013 | kraj: | MONG, Urad direktorja Trg E. Kardelja 1, Nova Gorica, glavna pisarna soba št. 36/I |
|  |  | ura: | 13:00 |  |  |
| Razpisna dokumentacija: | I. Povabilo II. navodila za pripravo ponudbe: splošni del; razpisni pogoji; priloge od 1-10; |
| Kontaktna oseba naročnika: | Darja Anzeljc, telefon 05 30 50 132, faks 05 30 21 233, e-pošta: darja.anzeljc@nova-gorica.si |

II. NAVODILA ZA PRIPRAVO PONUDBE

1.    SPLOŠNI DEL:

1.1   Splošni podatki:

Predmet razpisa so dela, ki so vključena v program vlaganj v gozdove, ki jih je za leto 2013 pripravil Zavod za gozdove RS, Območna enota Tolmin.

Vzdrževanje in popravilo gozdnih cest je podrobneje določeno v Zakonu o gozdovih in v Pravilniku o gozdnih prometnicah.

Vsakoletni vir sredstev se zagotavlja na podlagi Pravilnika o financiranju in sofinanciranju vlaganj v gozdove ter Uredbe o pristojbinah za vzdrževanje gozdnih cest.

Izvajanja del  se financira  iz sredstev pristojbin za gozdne ceste  in iz sredstev proračuna RS.

Sredstva se zagotavljajo z letno pogodbo med Ministrstvom za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano RS,  Mestno občino Nova Gorica in Zavodom za gozdove Slovenije.

Izbor izvajalca se ne vrši po Zakonu o javnem naročanju.

1.2  Opis in obseg razpisanih del:

- Sklop A: vzdrževanje in popravilo gozdnih cest v državnih gozdovih v letu 2013 na območju Mestne občine Nova Gorica po predloženem programu in popisu;

- Sklop B: vzdrževanje in popravilo gozdnih cest v zasebnih gozdovih v letu 2013 na območju Mestne občine Nova Gorica po predloženem programu in popisu;

Dodatna pojasnila so razvidna iz specifikacije naročila, ki jo je pripravil Zavod za gozdove Slovenije, Območna enota Tolmin (priloga 1).

Ponudnik lahko odda ponudbo tudi samo za enega od sklopov.

Za predmetno naročilo bo naročnik podpisal pogodbo, ločeno za vsak sklop posebej, na podlagi najugodnejše ponudbe za ta sklop.

2.     RAZPISNI POGOJI

2.1    Vsebina ponudbe:

2.1.1 Ponudbeno ceno v evrih  na podlagi  dostavljenega popisa del in sicer ločeno

- ceno po priloženem popisu del za državni gozd – SKLOP A (priloga 2);

- ceno po priloženem popisu del za zasebni gozd – SKLOP B (priloga 3);

- ceno po priloženem ceniku storitev za popravilo in vzdrževanje gozdnih cest za leto 2012 (priloga 4)

Ponudba mora biti dostavljena na original popisu; davek na dodano vrednost mora biti prikazan posebej, v nasprotnem primeru se smatra, da je že upoštevan v ceni;

2.1.2  Podpisano in požigosano izjavo pogoji za ugotavljanje sposobnosti in načini dokazovanja (priloga 6);

2.1.3  Podpisano in požigosano  izjavo podizvajalci (priloga 7)

Ponudnik, ki ponuja dela s podizvajalci mora, poleg obrazca iz priloge 7 dostaviti tudi vse podatke o podizvajalcih v skladu z 71. členom ZJN-2  in sicer:

- soglasje podizvajalca iz druge alineje odstavka (7),

- podatke o podizvajalcih iz odstavka (8) za vsakega podizvajalca posebej;

- svojo izjavo, da bo pri sklepanju pogodbe upošteval določila 71. člena ZJN-2  in zato pooblašča naročnika, da na podlagi potrjenega računa ali situacije neposredno plačuje podizvajalcem.

2.1.4.  Podpisano in požigosano izjavo finančna zavarovanja (priloga 8)

2.1.5  Potrjen in izpolnjen osnutek pogodbe (priloga 9);

2.2.    Osnova za izdelavo ponudbe:

    - razpisna dokumentacija št. 371-34/2013 z dne 3. 6. 2012 s prilogami:

- specifikacija naročila (priloga 1)

- popis del za državni gozd - SKLOP A (priloga 2);

- popis del za zasebni gozd – SKLOP B (priloga 3);

- cenik storitev za popravilo in vzdrževanje gozdnih cest za leto 2013   (priloga 4)

- podatki o vrsti, obsegu in lokaciji izvršitve del – program del za leto 2013 (priloga 5); prilogo ni potrebno izpolniti;

- osnutek pogodbe (priloga 9)

    - stanje v naravi

2.3  Opremljenost ponudbe in rok za oddajo

Ponudbo se predloži v zaprti ovojnici, naslovljeni skladno s priloženo etiketo. Naročniku mora biti vročena (osebno ali po pošti) do roka (datum in ura) določenega v povabilu k oddaji ponudbe, sicer šteje za nepravočasno. Glavna pisarna naročnika na ovojnici označi datum in točen čas prevzema ponudbe.

Spremembe ponudbe so možne le do poteka roka za oddajo ponudb. Spremembo ponudbe se naročniku izroči na enak način kot ponudbo s tem, da se na etiketi za naslavljanje ponudbe v spodnjo vrstico napiše »NE ODPIRAJ – SPREMEMBA PONUDBE«.

  - Odpiranje ponudb

Odpiranje ponudb ni javno.

2.5.      Rok izvedbe

    - dela se izvajajo v času med 1. 7 . 2013  in 31.10.2013:

  - Plačilni pogoji

    - plačilo v skladu z napredovanjem del in sicer  30. (trideseti) dan po prejetju situacije;

  - Merila in kriteriji za izbor najugodnejšega ponudnika:

    - ponudbena cena 100 %

2.7.2. Pri izboru se upoštevajo ponudbene vrednosti ločeno za vsak sklop posebej (ponudbeno vrednost po priloženem popisu del za državni gozd – SKLOP A (priloga 2) in ponudbeno vrednost po priloženem popisu del za zasebni gozd – SKLOP B (priloga 3);

2.7.3. Cenik storitev iz priloge 4 se upošteva pri morebitnih dodatnih delih (za dela, ki jih ni v osnovnih popisih,sicer so merodajne cene osnovnega popisa),

2.7.4. Naročnik si pridržuje pravico, da pred sprejetjem odločitve lahko preveri obstoj in vsebino podatkov iz najugodnejše ponudbe oz. drugih navedb, kadar dvomi v resničnost ponudnikovih izjav.

2.7.5. Naročnik si pridržuje pravico, da pred sprejetjem odločitve lahko pozove ponudnika najugodnejše ponudbe, da mu posreduje podatke iz odstavka  (13) 71. člena ZJN-2 in  v roku, kot ga določa odstavek (14) 71. člena ZJN-2.

2.7.6. Naročnik si pridržuje pravico, da v okviru postopka izbire izvajalca izvede pogajanja.

2.7.7. Ponudnik, ki da lažne podatke oz. le-teh noče posredovati, je izločen iz nadaljnjega postopka, dela pa se oddajo drugemu najugodnejšemu ponudniku;

2.7.8. Naročnik bo pri sklepanju pogodbe upošteval kot obvezno sestavino pogodbe določila iz odstavka (8) 71. člena ZJN-2. Neposredna plačila podizvajalcem so v skladu s tem zakonom obvezna.

3.0 PRILOGE

3.1.  specifikacija naročila (priloga 1);

3.2. popis del za državni gozd - SKLOP A (priloga 2);

3.3. popis del za zasebni gozd – SKLOP B (priloga 3);

3.4. cenik storitev za popravilo in vzdrževanje gozdnih cest za leto 2013   (priloga 4)

3.5. podatki o vrsti, obsegu in lokaciji izvršitve del – program del za leto 2013  (priloga5 );

3.6. izjava pogoji za ugotavljanje sposobnosti in načini dokazovanja (priloga 6):

3.7. izjava podizvajalci (priloga 7)

3.8. izjava finančna zavarovanja (priloga 8)

3.9. osnutek pogodbe (priloga 9)

3.10. etiketa za naslavljanje ponudb (priloga 10)

PRILOGA 1

VZDRŽEVANJE GOZDNIH CEST

MESTNA OBČINA NOVA GORICA

SKLOP A:          gozdne ceste v državnih gozdovih

SKLOP B:          gozdne ceste v zasebnih gozdovih

2 0 1 3

SPECIFIKACIJA NAROČILA

- SPLOŠNI DEL

V navodilih so navedeni opisi predvidenih del na gozdnih cestah ter podani napotki za pripravo in predložitev ponudbe.

  - Pravna podlaga za oddajo naročila

- Zakon o javnem naročanju (Ur.l. RS, št. 128/2006,16/2008, 19/2010, 18/2011)

- Zakon o gozdovih (Ur.l. RS, št. 30/93, 13/98 – odl. US, 56/99 – ZON, 67/02, 110/02 – ZGO-1,115/06, 110/07, 106/2010)

- Pravilnik o gozdnih prometnicah  (Ur.l. RS, št. 04/2009)

- Uredba o pristojbini za vzdrževanje gozdnih cest (Ur.l.  RS št. 38/1994, 20/1995, 42/1998, 12/1999, 25/2002, 35/2003, 31/2005, 9/2006, 32/2007, 36/2009, 103/2010)

- Pravilnik o financiranju in sofinanciranju vlaganj v gozdove (Ur.l.  RS, 71/2004, 95/2004, 37/2005, 87/2005, 73/2008, 63/2010

- Pravilnik o minimalnih pogojih, ki jih morajo izpolnjevati izvajalci del v gozdovih (Ur.l. RS, 35/94, 50/06)

  - Financiranje javnega naročila

Javno naročilo se financira skladno s Pogodbo o letnem vzdrževanju gozdnih cest med Ministrstvom za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Zavodom za gozdove in lokalno skupnostjo (občino). Pogodba se sklene za vsako leto posebej.

- POGOJI IN DOKAZILA ZA PRIZNANJE SPOSOBNOSTI PONUDNIKA

Minimalni pogoji, ki jih mora ponudnik izpolnjevati za opravljanje razpisanih del so navedeni v:

-   Pravilniku o minimalnih pogojih, ki jih morajo izpolnjevati izvajalci del v gozdovih (Ur.l. RS, 35/94, 50/06)

  - Status ponudnika

Ponudniki morajo izpolnjevati pogoje glede strokovne usposobljenosti in pogoji za varno delo, določenimi s predpisi, ki urejajo varnost in zdravje pri delu.

Izvajalci, ki prevzemajo opravljanje del: strojno vzdrževanje gozdnih cest, morajo imeti za strojno vzdrževanje gozdnih cest redno ali po pogodbi zaposlene delavce z najmanj poklicno šolo ali veljavnim certifikatom o nacionalni poklicni kvalifikaciji ter usposobitev za konkretno delo.

Izvajalci, ki prvič začnejo opravljati dela na vzdrževanju gozdnih cest, morajo gozdarski inšpekciji predložiti dokazila o strokovni usposobljenosti delavcev in druga dokazila, potrebna za izvajanje del.

  - Opis in vrste vzdrževalnih del

Med vzdrževalna dela na gozdnih cestah štejemo:

- redno vzdrževanje prometnih površin

  - popravila lokalnih poškodb

  - krpanje udarnih jam

  - posipanje s peskom

- vzdrževanje bankin

  - prečni naklon in višina bankine morata omogočati odtok vode

  - bankina mora biti poravnana z višino vozišča

- redno vzdrževanje odvodnjavanja

  - z območja ceste mora biti omogočen odtok vode

  - preprečiti se mora nanašanje materiala s sosednjih površin na cesto

  - čiščenje dražnikov

  - čiščenje cevnih prepustov

- redno vzdrževanje brežin

  - ročno obsekovanje z motorno žago

  - strojno obsekovanje ali košnja (mulčer)

- redno vzdrževanje signalizacije in opreme

  - postavitev prometnih znakov in drugih označb

  - zamenjava ali popravilo znakov

- redno vzdrževanje cestnih in obcestnih objektov

  - mostovi, ograje, škarpe, zidovi

- čiščenje cest - intervencije

  - odstranjevanje vsega, kar lahko vpliva na varnost prometa, funkcionalnost, zmanjšanje ali preprečitev večjih škod, urejen videz ter varovanje okolja

Izvajalec del mora zagotoviti ustrezna tehnična sredstva za izvedbo navedenih del, ki jih izvajajo lastni delavci ali pogodbeniki.

- PROGRAM VZDRŽEVANJA GOZDNIH CEST

3.1 Program vzdrževanja gozdnih cest

Program vzdrževalnih del v gozdovih na območju Mestne občine NOVA GORICA so pripravile naslednje Krajevne enote: Predmeja, Gorica in Sežana. Sestoji se iz del na gozdnih cestah v državnih (sklop A) in zasebnih (sklop B) gozdovih. Morebitna sprememba programa je odvisna od dinamike in višine priliva sredstev iz naslova pristojbin za gozdne ceste in drugih virov.

Konkretna izvedba del bo izvajalcu naložena z delovnim nalogom, ki ga po skupnem ogledu objektov – gozdnih cest izda pristojna Krajevna enota.

Izvajalec del pripravi ponudbo za posamezen sklop in sicer:

- letni program vzdrževanja gozdnih cest – obrazec A

  - Sklop A – gozdne ceste v državnih gozdovih

  - Sklop B – gozdne ceste v zasebnih gozdovih

- ponudbe cen po enoti (netto cene) za dodatna, nenačrtovana dela – dela, ki niso zajeta v programu

Ukrepi, nazivi ukrepov in standardiziran opis najpogostejših del

pri vzdrževanju gozdnih cest

V nadaljevanju so opisane zahteve pri posameznem ukrepu za vzdrževanje gozdnih cest, katerih se mora držati izbrani ponudnik, razen če ni sklenjen drugačen dogovor. Posamezni objekti se oddajo izvajalcu del pred prejemom operativnega plana – delovnega naloga, ki ga izda pristojna Krajevna enota.

GRAMOZIRANJE

### Opis dela

Gramoziranje obsega:

pripravo, nabavo, prevoz  in razgrinjanje posipnega materiala.

Če je na razpolago več vrst različnega ustreznega posipnega materiala, se navedeta kvaliteta (trdnost, granulacija : tampon I., tampon II.,gramoz nasipni ali odstrel) in cena po vrstah ločeno. Investitor si zadrži pravico, da določi vrsto gramoza, ki se bo uporabljal za posip. Nabava gramoza se mora vršiti iz legalnih peskokopov.

Delo se obračuna v m3 vgrajenega materiala. Dobava gramoza je obvezna iz registriranih gramoznic-kamnolomov s pravico prodaje kamnitih agregatov.

KOMPRIMIRANJE VOZIŠČA

### Opis dela

Komprimiranje gozdnih cest je predvideno s srednjim valjarjem z vibriranjem - teža 6-8 ton. Komprimira se razgrnjen material z 2 kratnim dinamičnim in 2 kratnim statičnim prehodom, brez dodatne izravnave.

Delo se obračuna po številu opravljenih strojnih ur ali v m2.

PROFILIRANJE VOZIŠČA

Opis dela

Profiliranje pomeni strojno vzdrževanje cestnega telesa brez dodajanja materiala. Ustrezni strešni ali enostranski naklon se obnovi na celotnem cestišču (koritnica, bankini, cestišče, odstavni pasovi in razširitve). Predvidena je uporaba grederja. V primerih, ko je na cesti izveden ukrep strojnega čiščenja odvodnega jarka, se površina jarka ne upošteva pri profiliranju.

Z zadnjim prehodom odrine zemljo in rastje z bankine, razširi cesto in jo hkrati profilira v naklonu (3-4%).

Delo se obračuna po dolžini ceste,  številu opravljenih strojnih urah ali v m2.

ČIŠČENJE BREŽIN Z MOTORNO ŽAGO

#### Opis dela

Delo obsega: posek, čiščenje in odstranitev grmovja in tankega drevja (do 10 cm premera) in obžagovanje vej debelega drevja z brežin ceste v obsegu, ki zagotavlja neoviran promet po gozdni cesti. Obžaga se svetli profil ceste. Delo se izvaja z motorno žago.

Delo se obračuna v delovnih urah.

VGRADNJA CEVNIH PREPUSTOV (CP):

Opis dela

Vgradnja CP obsega nabavo in prevoz betonskih cevi predpisanega profila na gradbišče, izkop, polaganje cevi in zasutje položene cevi. Vsi cevni prepusti morajo biti položeni pravokotno na os ceste s padcem najmanj 5%. Delo se pri vseh dimenzijah cevi obračuna po tekočem metru vgrajene cevi.

Delo se obračuna po tekočem metru položenega CP.

VTOČNI JAŠEK - BETONSKA CEV

#### Opis dela

Dobava in prevoz materiala ter izdelava vtočnega jaška. Kot vtočni jašek se uporabi betonska cev najmanj ( 60 cm. Jašek se izdela brez peskolova z  zaobljenim dnom, zalitim z betonom.

Delo se obračuna po vgrajenem kosu.

VTOČNI JAŠEK (za CP premera 50-60 cm) - KAMEN V CEMENTNI MALTI

#### Opis dela

Dobava in prevoz materiala ter izdelava vtočnega jaška. Jašek mora biti velik najmanj 60 x 60 cm (notranja mera min. 50 x 50 cm) ali 80x80 cm ( notranja mera 70x70 cm, za prepuste premera 60-80 cm) Delo obsega nabavo kamna in betona, izkop jame in izgradnjo odprtega jaška z dnom. Dno jaška naj bo zaobljeno, brez peskolova.

Delo se obračuna po vgrajenem kosu.

VTOČNI JAŠEK  (za CP premera 50-60 cm) – BETON

##### Opis dela

Dobava in prevoz betona, izkop jame ter izdelava vtočnega jaška. Jašek mora biti velik najmanj 60 x 60 cm (notranja mera min. 50 x 50 cm). Delo obsega nabavo betona, izkop, opaž, betoniranje, razopažanje. Dno jaška naj bo zaobljeno, brez peskolova. Jašek je potrebno pokriti z betonskim ali lesenim pokrovom.

Delo se obračuna po vgrajenem kosu.

TLAKOVANJE VTOKA IN IZDELAVA ZAKLJUČNE GLAVE CP

Opis dela

Dobava in prevoz materiala (lomljenec, beton) ter tlakovanje vtoka ali iztoka cevnega prepusta iz kamna v cementni malti. Pri tlakovanju vtoka CP (le pri cevnih propustih s premerom več kot 60 cm) mora biti tlak narejen tako, da bo opravljal funkcijo vtočnega jaška cevnega propusta. Sam vtok naj bo zaradi lažjega čiščenja CP čim bolj odprt. Pri tlakovanju iztoka ne gre za utrditev iztoka cevnega propusta , ampak za dodatno tlakovanje iztoka z namenom preusmeritve vode iz CP v željeno smer in preprečitve spodjedanja CP.

Delo se obračuna po m2 vgrajenega tlaka oz. zidu kot kamnomet ali po kosu.

VGRAJEVANJE DRAŽNIKOV (odvodnik meteorne vode)

Opis dela

Delo obsega nabavo (dražniki, beton), prevoz (dražniki , beton), barvanje z osnovno barvo ter vgradnjo v cestno telo. Dražniki so lahko: kovinski ali betonski.

Dražniki se vgradijo pod kotom 45 % na os ceste in z nagibom najmanj 3 %, količina vgrajenih  dražnikov pa zavisi od nagiba nivelete ceste.

Delo se obračuna po številu vgrajenih dražnikov.

IZKOP ODVODNEGA JARKA

#### Opis dela

Delo se izvaja z rovokopačem, jarek se oblikuje z žlico za škarpiranje. Rovokopač izkoplje vzdolž vozišča jarek trapezne oblike, s širino dna cca 30 cm in z naklonom sten 1:1. Izkopani material se odlaga na spodnjo stran brežine. Materiala se ne deponira na plazišču.

Delo se obračuna po številu opravljenih strojnih ur, po tekočem metru ali v m3 izkopanega materiala.

STROJNO ČIŠČENJE ODVODNEGA JARKA

#### Opis dela

Delo se izvaja z rovokopačem s priključkom za čiščenje jarkov-široka žlica.

Čiščenje jarka obsega odstranitev nanešene zemlje, blata in vejevja iz jarka in bankine. Napadli material se odlaga na brežino. Materiala se ne deponira na plazišču. Rovokopač ponovno oblikuje jarek trapezne oblike, s širino dna cca 30 cm in z naklonom sten 1:1.

Delo se obračuna v opravljenih strojnih urah ali po tekočem metru očiščenega jarka.

ČIŠČENJE PREPUSTOV IN JAŠKOV

#### Opis dela

Delo se izvaja ročno. S primernim orodjem je potrebno očistiti jaške in prepuste. Iz jaškov in prepustov je potrebno odstraniti  nanešeni material.

Delo se obračuna v delovnih urah.

GRADNJA ZIDU - KAMEN V SUHEM

Obseg dela

Iz kamna se izdela (zloži) oporni ali podporni zid za cesto. Oblika in velikost                    objekta se prilagodita konkretnim razmeram.

Delo se obračuna po m3 izdelane zložbe.

IZGRADNJA LESENE KAŠTE

###### Opis dela

Iz lesa  kostanja, hrasta ali akacije se izdela enostranska lesena kašta. Delo zajema potrebne izkope zemlje, nabavo, pripravo in prevoz potrebnega materiala (lesa in morebitnih kovinskih pilotov ter žebljev za povezovanje kašte), izdelavo kašte in zasutje kašte z ustreznim materialom. Piloti (sidra) kašte morajo biti zabiti v trdo podlago.

Delo se obračuna po m2 izdelane kašte.

IZDELAVA KAMNOMETA

###### Opis dela

Iz kamna ali kamna v betonu se izdela kamnomet v predvidenem obsegu in obliki. Delo zajema nabavo, prevoz in vgradnjo potrebnega materiala.

Delo se obračuna po m3 vgrajenega materiala.

POSTAVITEV PROMETNEGA ZNAKA

#### Opis dela

Obsega nabavo in prevoz potrebnega materiala  (tabla z napisom "GOZDNA CESTA - UPORABA NA LASTNO ODGOVORNOST", drog in beton), izkop luknje in postavitev nosilnega droga v betonski temelj, lahko tudi v betonsko cev ( 30 cm. Lokacijo postavitve znaka določi Zavod za gozdove ob predaji del na objektu.

Delo se obračuna po vgrajenem kosu.

POSTAVITEV CESTNE ZAPORE

###### Opis dela

Delo obsega postavitev oz. obnovo cestne zapore v skladu s Pravilnikom o gradnji, vzdrževanju in načinu uporabe gozdnih prometnic (Ur.l. RS št. 7 - 833/2000) na lokalno običajen način. Uporabi se enotna ključavnica za področje cele občine.

Delo se obračuna po vgrajenem kosu.

RAZBITJE SAMIC - IZKOP MAT V. kat.

Opis dela

Delo zajema razbijanje skal samic pri izvedbi vzdrževalnih del na gozdni cesti. Izvaja se z bagrom z udarnim kladivom. V obseg dela sodi tudi odstranitev zdrobljenega materiala pri razbijanju skal s cestišča z odvozom in deponiranjem na določeno mesto.

Delo se obračuna po opravljenih strojnih urah ali m3

IZKOP MATERIALA

#### Opis dela

Delo obsega odstranitev manjših udorov, nanosov zemlje na cestišče in v jarke.  Zemljo odložimo s kopačem na spodnjo brežino, ali odpeljemo na deponijo. Delo zajema tudi čiščenje vozišča ter ponovno oblikovanje jaška in bankine v predpisanem nagibu.

Delo se obračuna v m3.

IZKOP, NAKLADANJE IN ODVOZ MATERIALA

#### Opis dela

Navedeni sklop del se izvaja z rovokopačem ali bagrom in kamionom. Predviden je pri prehodu gozdnih cest preko kmetijskih zemljišč ter pri sanaciji plazišč na gozdni cesti. Material, ki napade pri čiščenju jarkov in odrivu zemljine z bankin, moramo praviloma naložiti in odpeljati v deponijo. Zaradi značaja gozdnih cest odvoz ni daljši od 500 m.

Delo se obračuna v m3.

PRILOGE 2,3,4

V priloženi Excelovi datoteki.

PRILOGA 5A

ZAVOD ZA GOZDOVE SLOVENIJE                                       Datum:11.04.2013

OBMOČNA ENOTA TOLMIN

MESTNA OBČINA NOVA GORICA

VZDRŽEVANJE GOZDNIH CEST 2013 – državni gozd

PREGLED PROGRAMA ZA 2013

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Opis dela / materiala                                                            Enota    Kolicina

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Občina : 084  NOVA GORICA

Sl : 5   SKUPAJ LASTNIŠT

Cesta : 010701   BAJTA

2110 nabava+raztir.+prev.gram.                                             m3         20.00

5903 čiščenje jarkov strojno                                                      ur          6.00

5904 čiščenje prepustov in jaškov                                             ur          8.00

Cesta : 010702   MIP-STRELIŠČE

2110 nabava+raztir.+prev.gram.                                            m3         20.00

3102 čiščenje brežin z mot.žago                                               ur          2.00

Cesta : 010704   OŽGANI ČOK-MIP

2110 nabava+raztir.+prev.gram.                                            m3         20.00

5902 čiščenje jarkov ročno                                                      ur          5.00

5903 čiščenje jarkov strojno                                                    ur          8.00

Cesta : 017201   KRNICA-NJIVICE

2110 nabava+raztir.+prev.gram                                             m3         44.00

2305 profiliranje vozišča s koritnico                                      km          2.00

5906 čiščenje dražnikov                                                           ur          7.00

Cesta : 017202   NJIVICE-PREVALO

2110 nabava+raztir.+prev.gram.                                             m3         22.00

2305 profiliranje vozišča s koritnico                                       km          2.20

8105 storitve-bager težek                                                          ur          8.00

Cesta : 017207   PREVALO-MRZOVEC 1

2110 nabava+raztir.+prev.gram.                                              m3         55.00

2305 profiliranje vozišča s koritnico                                        km          0.70

8105 storitve-bager težek                                                          ur         32.00

Cesta : 017208   PREV.VRH-BISAGA 1

2110 nabava+raztir.+prev.gram.                                               m3         55.00

2305 profiliranje vozišča s koritnico                                         km          2.20

8105 storitve-bager težek                                                           ur         24.00

Cesta : 017210   BOLA-SMREKOVA DRAGA

2110 nabava+raztir.+prev.gram.                                               m3         77.00

2305 profiliranje vozišča s koritnico                                          km          1.00

8105 storitve-bager težek                                                            ur         16.00

Cesta : 017222   KOPITNIK-KRNICA-SMREČJE

2110 nabava+raztir.+prev.gram.                                                 m3         33.00

2305 profiliranje vozišča s koritnico                                           km          0.90

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Opis dela / materiala                                                            Enota    Kolicina

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Cesta : 017223   GOJAŠKE JAME

2110 nabava+raztir.+prev.gram.                                             m3         33.00

2305 profiliranje vozišča s koritnico                                       km          1.20

8105 storitve-bager težek                                                         ur         16.00

Cesta : 019102   ODCEP SOLOVA DRAGA

2110 nabava+raztir.+prev.gram.                                            m3        100.00

8105 storitve-bager težek                                                         ur         50.00

Cesta : 019103   NEMCI-JELOV HRIB-KORENINE

2110 nabava+raztir.+prev.gram.                                             m3         30.00

2305 profiliranje vozišča s koritnico                                       km          4.00

Cesta : 019108   PRI MRAVLJAH-LADJE

2110 nabava+raztir.+prev.gram.                                             m3         40.00

2305 profiliranje vozišča s koritnico                                       km          1.30

5902 čiščenje jarkov ročno                                                      ur         16.00

5904 čiščenje prepustov in jaškov                                            ur          8.00

Cesta : 019111   PRI SOVI-KOLOVRAT

2110 nabava+raztir.+prev.gram.                                              m3         30.00

2305 profiliranje vozišča s koritnico                                         km          0.80

Cesta : 019112   BELI KAMEN-PRI MRAVLJAH

2305 profiliranje vozišča s koritnico                                         km          0.80

Cesta : 019115   TURŠKI KLANEC-KORENINE

2110 nabava+raztir.+prev.gram.                                                m3         70.00

2305 profiliranje vozišča s koritnico                                           km          8.30

3105 čiščenje brežin delavec z motorno žago (enostransk         km          1.50

Cesta : 019116   BISAGA

2110 nabava+raztir.+prev.gram.                                                m3         50.00

2305 profiliranje vozišča s koritnico                                           km          1.30

Cesta : 019123   KOPICA-LADJE-ZG.STRGARIJA

2110 nabava+raztir.+prev.gram.                                                  m3         60.00

2305 profiliranje vozišča s koritnico                                            km          2.00

5301 zaklj.glava za prep.fi 50                                                       kos         2.00

5902 čiščenje jarkov ročno                                                             ur          6.00

5904 čiščenje prepustov in jaškov                                                  ur          2.00

Cesta : 019124   PRI DEBELI JELKI-STRGARIJA

2305 profiliranje vozišča s koritnico                                             km          1.70

Cesta : 019125   NEMCI-TURŠKI KLANEC

2110 nabava+raztir.+prev.gram.                                                  m3         60.00

2305 profiliranje vozišča s koritnico                                            km          2.70

5902 čiščenje jarkov ročno                                                             ur          8.00

5904 čiščenje prepustov in jaškov                                                  ur          8.00

Cesta : 019126   ODCEP PREZREN

2110 nabava+raztir.+prev.gram.                                                  m3         30.00

2305 profiliranje vozišča s koritnico                                            km          1.30

Cesta : 019128   ODDELEK 26A-POD PREZREN

2110 nabava+raztir.+prev.gram.                                                  m3         40.00

2305 profiliranje vozišča s koritnico                                            km          1.40

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Opis dela / materiala                                                                 Enota    Kolicina

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Cesta : 019129   BREZOV HRIB-POD PREZREN

2110 nabava+raztir.+prev.gram.                                                  m3         20.00

2305 profiliranje vozišča s koritnico                                            km          0.50

Cesta : 019132   LUŽNI HRIB -  CVETREŽ

2110 nabava+raztir.+prev.gram.                                                  m3         50.00

2305 profiliranje vozišča s koritnico                                            km          1.70

Cesta : 019141   ODCEP V ODD 64A

2110 nabava+raztir.+prev.gram.                                                  m3         10.00

2305 profiliranje vozišča s koritnico                                             km          0.30

Cesta : 019202   LUŽNI HRIB-NA DOLINAH

2110 nabava+raztir.+prev.gram.                                                   m3         50.00

2305 profiliranje vozišča s koritnico                                              km          2.20

Cesta : 019203   LUŽNI HRIB-LAZ

2110 nabava+raztir.+prev.gram.                                                   m3         40.00

2305 profiliranje vozišča s koritnico                                             km          0.70

Cesta : 019223   TURŠKI KLANEC-SNEŽ.JAMA-PON

2110 nabava+raztir.+prev.gram.                                                     m3         70.00

2305 profiliranje vozišča s koritnico                                               km          3.00

5902 čiščenje jarkov ročno                                                               ur         16.00

5904 čiščenje prepustov in jaškov                                                    ur          8.00

Cesta : 019228   ODCEP GOVEJI KAL

2110 nabava+raztir.+prev.gram.                                                     m3         50.00

2305 profiliranje vozišča s koritnico                                               km          1.30

5902 čiščenje jarkov ročno                                                                ur          8.00

Cesta : 019229   M.ČEŠEVNIK-M.DRAGA-V.ČEŠEV.

2110 nabava+raztir.+prev.gram.                                                       m3         70.00

2305 profiliranje vozišča s koritnico                                                 km          3.30

5902 čiščenje jarkov ročno                                                                 ur         16.00

5904 čiščenje prepustov in jaškov                                                       ur          8.00

Cesta : 019232   MOJSKA DRAGA-SP.-ZG.GLAŽUTA

2110 nabava+raztir.+prev.gram.                                                        m3         50.00

2305 profiliranje vozišča s koritnico                                                  km          3.60

Cesta : 019236   JANČERIJSKI VRH-GRAMOZNICA

2110 nabava+raztir.+prev.gram.                                                       m3         50.00

2305 profiliranje vozišča s koritnico                                                 km          2.20

Cesta : 019238   PLEH - MRZLA DRAGA

2110 nabava+raztir.+prev.gram.                                                      m3         50.00

2305 profiliranje vozišča s koritnico                                                km          1.30

8108 storitve-rovokopač                                                                                  8.00

PRILOGA 5B

ZAVOD ZA GOZDOVE SLOVENIJE                                       Datum:11.04.2013

OBMOČNA ENOTA TOLMIN                                                     Stran: 1

MESTNA OBČINA NOVA GORICA

VZDRŽEVANJE GOZDNIH CEST 2103 – zasebni gozd

PREGLED PROGRAMA ZA 2013

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Opis dela / materiala                                                                 Enota    Kolicina

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Občina : 084  NOVA GORICA

Sl : 2   ZASEBNI

Cesta : 010303   JEČMENCE

2110 nabava+raztir.+prev.gram.                                                   m3         50.00

2302 profiliranje vozišča                                                              km          1.10

3103 čiščenje brežin strojno                                                           ur          5.00

Cesta : 010321   KRIŽEV BREG - LIPUŠČEK

2110 nabava+raztir.+prev.gram.                                                   m3         71.00

4102 čiščenje cest strojno                                                               ur          8.00

Cesta : 010322   V BABJO DRAGO

4102 čiščenje cest strojno                                                               ur          4.00

Cesta : 010325   V PODMAH

3102 čiščenje brežin z mot.žago                                                      ur          4.00

4101 čiščenje cest ročno                                                                  ur          4.00

4102 čiščenje cest strojno                                                                ur         16.00

Cesta : 010326   VRAN - ODDELEK 79A

2110 nabava+raztir.+prev.gram.                                                     m3         40.00

Cesta : 010327   PEČAN-LOKOVŠKE VRŠE

2302 profiliranje vozišča                                                                   km          1.00

3103 čiščenje brežin strojno                                                                ur          2.00

Cesta : 010328   POD SENEBIKOM

2110 nabava+raztir.+prev.gram.                                                      m3         40.00

Cesta : 010603   VITOVSKI VRH-KOPITNIK

2110 nabava+raztir.+prev.gram.                                                      m3         50.00

4102 čiščenje cest strojno                                                                   ur          4.00

Cesta : 010607   BAJTA-LAGUNJE-MIKLAVNIK

4102 čiščenje cest strojno                                                                  ur          5.00

Cesta : 010610   MATEVŽEVA SENOŽET

2110 nabava+raztir.+prev.gram.                                                     m3         70.00

4102 čiščenje cest strojno                                                                  ur          6.00

8101 Storitve-buldožer<110kw                                                         ur         10.00

Cesta : 010611   MANDRIJA - LIJAK

2110 nabava+raztir.+prev.gram.                                                       m3         20.00

4102 čiščenje cest strojno                                                                    ur          6.00

5903 čiščenje jarkov strojno                                                               ur         16.00

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Opis dela / materiala                                                           Enota    Kolicina

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Cesta : 010612   VOGRŠČEK-ŠEMPASKI BREG

2110 nabava+raztir.+prev.gram.                                          m3         50.00

4102 čiščenje cest strojno                                                       ur          6.00

Cesta : 010616   CRKVENO

2110 nabava+raztir.+prev.gram.                                           m3         80.00

3102 čiščenje brežin z mot.žago                                             ur         16.00

4102 čiščenje cest strojno                                                        ur          6.00

Cesta : 141103   JAPLANCE - zasebno - OE SEŽANA

3103 čiščenje brežin strojno                                                    ur          8.00

Cesta : 141104   MALTIJA - zasebno  -OE SEŽANA

2110 nabava+raztir.+prev.gram.                                          m3        120.00

2302 profiliranje vozišča                                                       km          2.00

3103 čiščenje brežin strojno                                                   ur         10.00

8108 storitve-rovokopač                                                          ur          8.00

Cesta : 141110   ŠUMKA - zasebno - OE SEŽANA

3103 čiščenje brežin strojno                                                    ur          8.00

PRILOGA 6

Izjava

pogoji za ugotavljanje sposobnosti in načini dokazovanja

Ponudnik.……………………………………………………………………izjavlja:

- Nismo bili pravnomočno obsojeni zaradi kaznivih dejanj, ki jih opredeljujeta odstavka (1) in (2) 42. člena ZJN-2.

- Nismo uvrščeni v evidenco iz odstavka (3) 42. člena ZJN-2.

- Nismo v nobenem postopku in ne sodimo v nobeno kategorijo, jih opredeljuje odstavek (4) 42. člena ZJN-2.

Isto velja tudi za naše podizvajalce, ki sodelujejo pri izvedbi javnega naročila.

- Dovoljujemo naročniku, da lahko pridobi podatke, ki potrjujejo izpolnjevanje pogojev iz te izjave iz uradnih evidenc in sicer:

(v skladu z odstavkom (5) 42. člena ZJN-2 je potrebno navesti, v kateri evidenci in pri katerem državnem organu, organu lokalne skupnosti ali nosilcu javnega pooblastila lahko ta podatek iz uradnih evidenc pridobi naročnik  sam)

Podatki so lahko vnešeni v ta obrazec ali pa so priloženi kot samostojni dokument, ki mora biti požigosan in podpisan s strani iste osebe, ki podpiše tudi izjavo iz priloge 6 te razpisne dokumentacije.

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...

- Ne spadamo v nobeno kategorijo opredeljeno v alinejah od  a) do d) odstavka (6) 42. člena ZJN-2.

- Izpolnjujemo pogoje o registraciji in vpisu v register, ki je pogoj za opravljanje dejavnosti, ki je predmet tega javnega naročila (43. člen ZJN-2).

- Izpolnjujemo pogoje o ekonomski in finančni sposobnosti (44. člen ZJN-2).

- Imamo plačane vse zapadle obveznosti do podizvajalcev v predhodnih postopkih javnega naročanja (44. člen ZJN-2).

- Izpolnjujemo pogoje o tehnični in kadrovski sposobnosti, ki sta opredeljeni v 2. točki  specifikacije naročila iz priloge 1 (45. člen ZJN-2).

- Na zahtevo naročnika bomo v zakonskem roku predložili še dodatno zahtevana  dokazila, ki potrjujejo izpolnjevanje pogojev iz te izjave.

Datum:                                      				 	      Žig in podpis:

PRILOGA 7

Izjava

podizvajalci

Ponudnik.……………………………………………………………………izjavlja:

1. Da bom razpisana dela izvedel:

- sam;

- s podizvajalci;

(ustrezno obkroži);

Ponudnik, ki ponuja dela s podizvajalci mora, poleg obrazca iz priloge 7 dostaviti tudi vse podatke o podizvajalcih v skladu z 71. členom ZJN-2  in sicer:

- soglasje podizvajalca iz druge alineje odstavka (7),

- podatke o podizvajalcih iz odstavka (8) za vsakega podizvajalca posebej;

- svojo izjavo, da bo pri sklepanju pogodbe upošteval določila 71. člena ZJN-2  in zato pooblašča naročnika, da na podlagi potrjenega računa ali situacije neposredno plačuje podizvajalcem.

Datum:                                      				 	      Žig in podpis:

PRILOGA 8

Izjava

finančna zavarovanja

Ponudnik.……………………………………………………………………izjavlja, da bom:

1. investitorju dostavil bianco menico in menično izjavo za izpolnitev kot garancijo za kvalitetno izvedbo posla in sicer v višini 10 % pogodbenega zneska z veljavnostjo do 30.11.2013 in možnostjo podaljšanja;

2. ob primopredaji izvedenih del in pred plačilom končne situacije naročniku predal bianco menico in menično izjavo za izpolnitev v višini 10% vrednosti izvedenih del in veljavnostjo za čas garancijske dobe.

Datum:                                      				 	      Žig in podpis:

PRILOGA 9

Mestna občina NOVA GORICA, Trg Edvarda Kardelja 1, 5000 Nova Gorica, ki jo zastopa župan Matej Arčon, identifikacijska štev. za DDV SI- SI53055730, TR 0128-0100014022 (v nadaljevanju naročnik),

ZAVOD ZA GOZDOVE SLOVENIJE, Ljubljana, Večna pot 2, ki ga zastopa direktor Jošt JAKŠA, univ. dipl. inž. gozd., (v nadaljevanju ZGS)

in

…………………………………………………………………………………………………, identifikacijska štev. za DDV SI- ……………………………………………………….,

TR:………………………………………………………………………., ki ga zastopa direktor (ali samostojni podjetnik) ……………………………………………………….. (v nadaljevanju izvajalec)

sklenejo na podlagi evidenčnega postopka  in na podlagi Pravilnika o financiranju in sofinanciranju vlaganj v gozdove  (Ur.l.  RS, 71/2004, 95/2004, 37/2005, 87/2005, 73/2008, 63/2010)  naslednjo

# POGODBO

# O IZVEDBI VZDRŽEVALNIH DEL NA GOZDNIH CESTAH

Sklop A: v državnih gozdovih

Sklop B: v zasebnih gozdovih

1. člen

S to pogodbo naročnik odda, izvajalec pa prevzame dela, ki so osnovno opredeljena v letnem programu del pri vzdrževanju gozdnih cest v Mestni občini NOVA GORICA izvajalcu……………………………………………………………………………………………….za leto 2013.

2. člen

Vrednost del po pogodbi je:

SKLOP A

- Skupaj neto cena …………………………………………EUR

- DDV znaša ……………………………………. ………….EUR

___________________________________________________________

- Vrednost del skupaj……………………….................... EUR

SKLOP B

- Skupaj neto cena …………………………………………EUR

- DDV znaša ……………………………………. ………….EUR

___________________________________________________________

- Vrednost del skupaj……………………….................... EUR

3. člen

Izvajalec se zavezuje, da bo svoje obveznosti izpolnjeval v skladu z letnim programom del pri vzdrževanju gozdnih cest in operativnim programom dela, ki ga bo izdal ZGS. Operativni program dela je podrobnejši izvedbeni dokument letnega programa del pri vzdrževanju gozdnih cest, kjer so opredeljeni tudi roki za izvedbo del. Če rok za izvedbo posameznih del ne bo določen, je skrajni rok za izvedbo teh del do 31. oktobra 2013.

Pogodbeni roki se lahko podaljšajo v naslednjih primerih:

- Če nastopijo dogodki, ki se štejejo za višjo silo,

- Zaradi ukrepov upravnih organov,

- Če naročnik ne izpolnjuje svojih pogodbenih obveznosti,

- Če pogodbeni stranki sporazumno podaljšata rok

Izvajalec mora pismeno zaprositi naročnika za podaljšanje roka z utemeljitvijo.

4. člen

Naročnik oziroma ZGS sta dolžna pred začetkom izvajanja del izročiti izvajalcu operativni program del.

Strokovno izvedbo del nadzira ZGS. Po končanih delih je ZGS dolžan dela prevzeti.

5. člen

Izvajalec s podpisom pogodbe izjavlja, da mu je poznan predmet pogodbe in vsi riziki, ki bodo spremljali delo ter da je seznanjen z razpisnimi zahtevami oz. s prejetim letnim programom del pri vzdrževanju gozdnih cest ter da so mu razumljivi in jasni pogoji in okoliščine za pravilno izvedbo del.

6. člen

V zvezi z izvajanjem s to pogodbo prevzetih del se izvajalec obvezuje da bo:

- izvršil dela strokovno pravilno, v skladu s standardi in gradbenimi normativi ter z običaji stroke;

- zagotovil strokovno vodstvo izvajanja del ter lastno kontrolo;

- ZGS omogočil stalen nadzor nad deli in količino ter kakovostjo uporabljenega materiala ter v tem smislu vpogled v gradbeno knjigo oziroma drugo ustrezno dokumentacijo;

- v primeru nastanka poškodbe ali ovir na cesti, ki bi ogrožale varnost prometa, zagotovil takojšne ukrepanje ekipe za zavarovanje takšnih mest ali za odstranitev poškodb ali ovir;

- ZGS pravočasno obvestil o začetku in dokončanju del, najkasneje teden dni pred začetkom in tri dni pred dokončanjem;

- dela opravljal v skladu z operativnim programom del;

- izpolnjeval in upošteval določila Uredbe o zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu na začasnih in premičnih gradbiščih (Ur. l. RS, št. 3/2002).

7. člen

Poleg izvajalca sodelujejo pri izvedbi tudi naslednji podizvajalci:

PODIZVAJALEC

Naziv, polni naslov, matična številka, davčna številka, TRR

(navedeno podatki bodo vneseni v pogodbo na osnovi podatkov, ki jih mora ponudnik, ki ponuja s podizvajalci dostaviti kot prilogo k ponudbi – dopolnitev priloge 7)

Izvajalec del pooblašča naročnika, da ta  na podlagi potrjenega računa oz. situacije izvrši plačilo neposredno podizvajalcu.

(navedena dikcija bo vnešena v pogodbo na osnovi izjave, ki jo mora ponudnik, ki ponuja s podizvajalci dostaviti kot prilogo k ponudbi – dopolnitev priloge 7)

8. člen

Pogodbene stranke se dogovorijo, da veljajo cene za posamezna dela kot sledi iz ponudbe izvajalca (v nadaljevanju ponudba), skladno z razpisno dokumentacijo.

9. člen

Opravljena dela po tej pogodbi bo izvajalec obračunal po cenah za enoto iz ponudbe in po dejansko izvršenih količinah na osnovi  začasnih in končne situacije, ki jih potrdi ZGS.

Dodatna,presežna in nepredvidena dela, ki niso zajeta v letnem programu vzdrževanja gozdnih cest, bo izvajalec lahko izvajal samo na podlagi pisnega naročila, ki ga v sodelovanju z občino izda ZGS, po cenah iz ponudbe oziroma predhodno dogovorjenih cenah.

10. člen

Izvajalec je obvezan naročniku dostaviti s strani ZGS, OE TOLMIN potrjeno situacijo mesečno za pretekli mesec. ZGS je dolžan situacijo pregledati in napisati kolavdacijski zapisnik. ZGS je dolžan potrjeno situacijo in kolavdacijski zapisnik vrniti v roku 5 dni po prejemu.

Če naročnik ne pregleda in ne potrdi računa oz. situacije v roku (8) dni od prejema in mu oz. ji tudi ne ugovarja, se šteje, da je potrjen oz. potrjena s pretekom tega roka.

Naročnik je dolžan situacijo plačati trideseti (30.) dan od uradnega prejema.

Plačilo končne situacije je pogojeno z dostavo bianco menice in menične izjave iz drugega odstavka 12.člena.

11. člen

Če izvajalec po svoji krivdi ne bo izvršil del v roku iz operativnega programa dela ali v dogovorjenem roku, je dolžan plačati naročniku pogodbeno kazen v višini 0,5% na dan, vendar skupna pogodbena kazen ne more znašati več, kot 10% pogodbene vrednosti.

12. člen

Izvajalec daje v skladu z Zakonom o obligacijskih razmerjih 2 letno garancijo za kakovost izvedbenih del. Garancijski rok teče od prevzema del. V primeru, da se v tem času pojavijo napake zaradi nekvalitetnega dela, materiala ali skritih napak, jih mora izvajalec odpraviti na svoje stroške v roku, ki je naveden v pisnem obvestilu ZGS.

Ob primopredaji izvedenih del bo izvajalec naročniku predal  za čas garancijske dobe bianco menico in menično izjavo za izpolnitev v višini 10% vrednosti izvedenih del.  Naročnik  bo v primeru, da izvajalec ne bo odpravil nastalih napak v garancijski dobi v 30 dneh po pozivu, delo naročil drugemu izvajalcu in za to višino unovčil menico.

Za zavarovanje pogodbenih obveznosti bo izvajalec v petih dneh po podpisu pogodbe dostavil investitorju bianco menico in menično izjavo za izpolnitev kot garancijo za kvalitetno izvedbo posla in sicer v višini 10 % pogodbenega zneska z veljavnostjo do 15.11.2013 in možnostjo podaljšanja.

13. člen

Izvajalec je po končanih delih dolžan odstraniti ves odpadni material, embalažo in drugo, kar je ostalo po izvajanju gradbenih del. V primeru, da izvajalec po končanih delih ne opravi navedenega, lahko naročnik to opravi na izvajalčeve stroške.

14. člen

ZGS se zavezuje dokončana dela prevzeti po količini in kvaliteti najkasneje 10 dni po prejetju izvajalčevega obvestila. Datum prevzema ZGS sporoči izvajalcu, ki se zavezuje zagotoviti pooblaščeno osebo, ki bo sodelovala pri prevzemu. Ugotovitve prevzema se vpišejo v zapisnik o prevzemu, v katerem se natančno ugotovi predvsem:

- ali izvedena dela ustrezajo določilom te pogodbe, veljavnim zakonskim predpisom in pravilom stroke;

- kakovost izvedenih del in pripombe v zvezi z njo;

- opredelitev del, ki jih je izvajalec dolžan ponovno izvesti, dokončati ali popraviti;

- druge pomembnejše ugotovitve;

- datum prevzema del.

Če izvajalec ne odpravi napak v dogovorjenem roku, jih je, po načelu dobrega gospodarja, upravičen odpraviti naročnik na račun izvajalca.

15. člen

Strokovni nadzor, kot tudi urejanje vseh drugih vprašanj, ki bodo nastala v zvezi z izvajanjem te pogodbe, bo s strani naročnika opravljal ZGS, OE TOLMIN .

Odgovorni vodja del s strani izvajalca je……………………………………….......................

16. člen

Naročnik lahko razdre pogodbo v primeru:

- če izvajalec tudi po pisnem pozivu naročnika in naknadnem, največ 10 dnevnem roku, z deli ne začne ali jih ob morebitni prekinitvi ne nadaljuje;

- če ZGS izvajalca že tekom izvajanja del opozori, da dela nekvalitetno in v nasprotju s pravili stroke, izvajalec pa tega ne upošteva;

- nastalih zamud po krivdi izvajalca, ki onemogočajo izvedbo letnega programa vzdrževanja gozdih cest.

Izvajalec lahko razdre pogodbo v primeru

- če naročnik ne izpolnjuje svojih pogodbenih obveznosti;

- če pride izvajalec v položaj, da ni sposoben opraviti pogodbenih del.

Zaradi neizpolnjenih obveznosti naročnika lahko izvajalec razdre pogodbo šele po tem, ko je dal naročniku primeren poznejši rok za izpolnitev obveznosti, ki ne mora biti krajši od 8 delovnih dni, naročnik pa niti v tem roku svojih obveznosti ni izpolnil. Pogodbo je možno prekiniti samo pisno z izjavo, ki se izroči drugi pogodbeni stranki. V izjavi mora biti točno navedeno, na podlagi česa se pogodba prekinja.

Če pride do razdrtja pogodbe po krivdi naročnika, mora le ta plačati vsa opravljena dela in škodo, ki jo je utrpel izvajalec zaradi razdrtja pogodbe. Če pride do razdrtja pogodbe po krivdi izvajalca, naročnik nima nobenih finančnih obveznosti ne glede na obseg opravljenih del. Če stranki sporazumno razdreta pogodbo, rešujeta sporazumno vsa sporna vprašanja, ki so nastala z razdrtjem pogodbe.

17. člen

Morebitne spore, ki bi nastali v zvezi z izvajanjem te pogodbe, bosta pogodbeni stranki skušali rešiti sporazumno.

.-_

Če spornega vprašanja ne bo možno rešiti sporazumno, lahko vsaka pogodbena stranka sproži spor pri stvarno pristojnem sodišču v NOVI GORICI.

18. člen

Sestavni deli pogodbe so: razpisna dokumentacija, ponudba izvajalca, in letni program del pri vzdrževanju gozdnih cest.

19. člen

Skrbnik pogodbe s strani naročnika je Darja Anzeljc, univ.dipl.inž.gradb., s strani ZGS je………………………………………………in s strani izvajalca ………………………………………….

20. člen

Pogodba je veljavno sklenjena , ko jo podpišejo vse tri pogodbene stranke in ko naročnik prejme menico in menično izjavo iz tretjega odstavka 12. člena.

21. člen

Ta pogodba se šteje za nično, če je kdo v imenu ali na račun nasprotne pogodbene stranke (torej stranke, ki vstopa v pogodbeno razmerje z organom ali organizacijo iz javnega sektorja), predstavniku ali posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja obljubil, ponudil ali dal kakšno nedovoljeno korist za:

- pridobitev posla iz te pogodbe; ali

- za sklenitev posla iz te pogodbe pod ugodnejšimi pogoji; ali

- za opustitev dolžnega nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti iz te pogodbe; ali

- za drugo ravnanje ali opustitev ravnanja, s katerim je organu ali organizaciji iz javnega sektorja povzročena škoda ali je omogočena pridobitev nedovoljene koristi predstavniku ali posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja, drugi pogodbeni stranki (torej stranki, ki vstopa v pogodbeno razmerje z organom ali organizacijo iz javnega sektorja) ali njenemu predstavniku, zastopniku oziroma posredniku

22. člen

Izvajalec jamči, da ni zadržkov za sklenitev posla po 35. členu ZintPK.

23. člen

Ta pogodba je napisna v šestih enakih izvodih, od katerih prejme vsaka pogodbena stranka dva izvoda.

| Številka: Datum: IZVAJALEC: | Številka: 371-34/2013 Datum: NAROČNIK: Mestna občina Nova Gorica župan Matej Arčon |
| --- | --- |
| Številka: Datum: ZAVOD ZA GOZDOVE SLOVENIJE: Vodja območne enote Marko Janež Po pooblastilu direktorja ZGS |

PRILOGA 10

ETIKETA ZA NASLAVLJANJE PONUDBE

Izpolniti (naziv in naslov pošiljatelja)  ,obkrožiti sklop (1., 2. ali oba), izrezati in nalepiti na kuverto oz. ovitek !

| Pošiljatelj: |  | Prispetje ponudbe (izpolni prejemnik) : |
| --- | --- | --- |
| Naziv: |  |  | Datum: |  |  |
|  |  |  | Ura: |  |  |
| Naslov: |  |  | Zap. št.: |  |  |
|  |  |  | Podpis: |  | žig |
| Postopek JNMV: |  | Prejemnik: |
| Vzdrževanje gozdnih cest v MONG v letu 2013: sklop A - državni gozd sklop B - zasebni gozd |  | MESTNA OBČINA NOVA GORICA Urad direktorja Glavna pisarna ( soba št. 36 / I ) Trg E. Kardelja 1 5000 Nova Gorica |
| šifra: | 371-34/2013 |  |  |
| oznaka: | Evidenčni postopek |  |  |
| skrbnik: | Andreja Trojar Lapanja |  |  |
| NE ODPIRAJ - PONUDBA ! |