ULICA V. VODOPIVCA V KROMBERKU

PLOČNIK IV. FAZA

IZVEDBA

RAZPISNA DOKUMENTACIJA

št. 371-148/2010

Nova Gorica, 24. 6. 2011

###### I. POVABILO K ODDAJI PONUDBE

Naročnik, Mestna občina Nova Gorica, Oddelek za infrastrukturo in gospodarske javne službe   oddaja javno naročilo in vabi k oddaji ponudbe.

Osnovni podatki o naročilu

| Predmet naročila: | Ulica V. Vodopivca v Kromberku pločnik IV. faza izvedba |
| --- | --- |
| Oznaka naročila: | JN: G-1/2011-3; 371-148/2010 |  |
| Vrsta naročila: | gradnja |
| Rok za izvedbo naročila: | 75 koledarskih dni po podpisu pogodbe (september-december 2011 ) |
| Oddaja ponudb: | rok | dan: | 18.08.2011 | kraj: | MONG, Oddelek za infrastrukturo in gospodarske javne službe Trg E. Kardelja 1, Nova Gorica, glavna pisarna soba št. 38/I |
|  |  | ura: | 13:00 |  |  |
| Razpisna dokumentacija: | I. Povabilo II. navodila za pripravo ponudbe: splošni del; razpisni pogoji; priloge od 1-10; |
| Kontaktna oseba naročnika: | Darja Anzeljc, telefon 05 30 50 132, faks 05 30 21 271, e-pošta: darja.anzeljc@nova-gorica.si, branko,pregelj@nova-gorica.si |

II. NAVODILA ZA PRIPRAVO PONUDBE

1.    SPLOŠNI DEL:

1.1   Splošni podatki:

Predmet razpisa je izvedba pločnika ob delu Ulice Vinka Vodopivca in sicer od križišča z lokalno cesto LC284110 priključek R3-608 – Kromberk (cesta proti gradu Kromberk) do novozgrajenega avtobusnega postajališča (odcep za Loke).  Dela se izvajajo kot vzdrževalna dela v javno korist na podlagi projekta za izvedbo PZI št. 351/10 (Ipod d.o.o., oktober 2010) in soglasij k temu projektu.

  - Opis in obseg razpisanih del:

Izgradnja pločnika vključno z odvodnjavanjem in javno razsvetljavo v dolžini 360 m v skladu s projektom PZI.

1.3. Pravno  varstvo ponudnikov

Pravno varstvo ponudnikov v postopku javnega naročanja je zagotovljeno v skladu z določbami Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (ZPVPJN, Uradni list RS, št. 43/2011) po postopku in na način, kot ga določa zakon.

2.     RAZPISNI POGOJI

2.1    Vsebina ponudbe:

2.1.1 Ponudbeno ceno v evrih  na podlagi  dostavljenega popisa del in sicer:

- Ceno za celoto po priloženem obrazcu  (priloga 1);

- ceno po priloženem popisu – gradbeni del (priloga 2);

- ceno po priloženem popisu  - javna razsvetljava (priloga 3);

Ponudba mora biti dostavljena na original popisu; davek na dodano vrednost mora biti prikazan posebej, v nasprotnem primeru se smatra, da je že upoštevan v ceni;

2.1.2 Podpisano in požigosano izjavo pogoji za ugotavljanje sposobnosti in načini dokazovanja (priloga 4);

Ponudnik mora poleg izjave iz priloge 4,  kot pogoj za priznanje sposobnosti  priložiti spisek najmanj dveh primerljivih objektov (nizka gradnja, javna razsvetljava), ki jih je izvajal v zadnjih petih letih, upoštevajoč datum predviden za oddajo ponudb za to javno naročilo. Vsak naveden objekt  mora biti ranga velikosti najmanj 150.000 EUR brez DDV. Reference se lahko pri skupnem nastopu seštevajo, vendar pa mora seznam vključevati vsaj eno referenco vodilnega partnerja. Pri nastopu s podizvajalci pa mora biti v seznam vključen vsaj en objekt ponudnika in en objekt podizvajalca.

Izjava oz. seznam objektov mora vsebovati tudi podatke o kontaktni osebi naročnikov referenčnih del, kjer naročnik lahko preveri verodostojnost podatkov.

2.1.3  Podpisano in požigosano  izjavo ponudnika  (priloga 5)

2.1.4. Izpolnjen obrazec o ponudniku (priloga 6)

Ponudnik, ki ponuja skupno ponudbo, mora za vsakega partnerja skupne ponudbe izpolniti obrazec 6 (obrazec se kopira).

Ponudnik, ki ponuja dela s podizvajalci mora, poleg obrazca iz priloge 6 dostaviti tudi vse podatke o podizvajalcih v skladu z 71. členom ZJN-2  in sicer:

1. soglasje podizvajalca iz druge alineje odstavka (7)

2. podatke o podizvajalcih iz odstavka (8)

za vsakega podizvajalca posebej;

2.1.5.  Podpisano in požigosano izjavo finančna zavarovanja (priloga 7)

2.1.6  Potrjen in izpolnjen osnutek pogodbe (priloga 8);

2.2.    Osnova za izdelavo ponudbe:

    - razpisna dokumentacija št. 371-148/2010 z dne 24. 6. 2011 s prilogami:

- navodila ponudnikom;

- tehnično poročilo-izsek iz PZI (priloga 9);

- popis del – gradbeni del (priloga 2);

- popis del  - javna razsvetljava (priloga 3);

- osnutek pogodbe (priloga 8)

    - stanje v naravi

Pojasnila v zvezi z razpisno dokumentacijo sme ponudnik zahtevati izključno preko portala javnih naročil od kontakne osebe navedene v javnem razpisu in razpisni dokumentaciji.

Kontaktna oseba bo odgovorila na vsa vprašanja v zvezi z razpisno dokumentacijo, ki jih bo prejela do vključno 29.7.2011 do 14,00 ure.

2.3  Opremljenost ponudbe in rok za oddajo

Ponudbo se predloži v zaprti ovojnici, naslovljeni skladno s priloženo etiketo. Naročniku mora biti vročena (osebno ali po pošti) do roka (datum in ura) določenega v povabilu k oddaji ponudbe, sicer šteje za nepravočasno. Glavna pisarna naročnika na ovojnici označi datum in točen čas prevzema ponudbe.

Spremembe ponudbe so možne le do poteka roka za oddajo ponudb. Spremembo ponudbe se naročniku izroči na enak način kot ponudbo s tem, da se na etiketi za naslavljanje ponudbe v spodnjo vrstico napiše »NE ODPIRAJ – SPREMEMBA PONUDBE«.

  - Odpiranje ponudb

Javno odpiranje ponudb bo v četrtek 18.8.2011 ob 14.00 uri v prostorih Mestne občine Nova Gorica – steklena dvorana (I. nadstropje, med obema stopniščema ).

2.5.      Rok izvedbe

    - dela se izvajajo v času: pričetek najkasneje v roku desetih (10) dni po sklenitvi pogodbe (okvirno september 2011), dokončanje v skladu s terminskim planom izvajanja del v roku 75 dni po sklenitvi pogodbe;

  - Plačilni pogoji

    - plačilo v skladu z napredovanjem del in sicer v 30-ih dneh po prejetju situacije ob upoštevanju finančnih pogojev iz pogodbe.

  - Merila in kriteriji za izbor najugodnejšega ponudnika:

    - ponudbena cena 100 %

2.7.2. Pri izboru se upošteva skupna ponudbena vrednost (priloga 1)

2.7.3. Naročnik si pridržuje pravico, da pred sprejetjem odločitve lahko preveri obstoj in vsebino podatkov iz najugodnejše ponudbe oz. drugih navedb, kadar dvomi v resničnost ponudnikovih izjav.

2.7.4. Naročnik si pridržuje pravico, da pred sprejetjem odločitve lahko pozove ponudnika najugodnejše ponudbe, da mu posreduje podatke iz odstavka  (13) 71. člena ZJN-2 in  v roku, kot ga določa odstavek (14) 71. člena ZJN-2.

2.7.5. Naročnik si pridržuje pravico, da v okviru postopka izbire izvajalca izvede pogajanja.

2.7.6. Ponudnik, ki da lažne podatke oz. le-teh noče posredovati, je izločen iz nadaljnjega postopka, dela pa se oddajo drugemu najugodnejšemu ponudniku; p

2.7.7. Naročnik bo pri sklepanju pogodbe upošteval kot obvezno sestavino pogodbe določila iz odstavka (8) 71. člena ZJN-2. Neposredna plačila podizvajalcem so v skladu s tem zakonom obvezna.

3.0 PRILOGE

  - obrazec ponudba celotno naročilo (priloga 1);

  - popis del  - gradbena dela (priloga 2);

  - popis del – javna razsvetljava (priloga 3);

  - izjava pogoji za ugotavljanje sposobnosti in načini dokazovanja (priloga 4):

  - izjava ponudnika  (priloga 5)

  - podatki o ponudniku  (priloga 6)

  - izjava finančna zavarovanja (priloga 7)

  - osnutek pogodbe (priloga 8)

  - tehnično poročilo (priloga 9)

1.10. etiketa za naslavljanje ponudb (priloga 10)

### PRILOGA 1

### P O N U D B A  št. ___________________

PODATKI O PONUDNIKU:

Naziv, sedež:_______________________________________________________________

Ponudbena cena - v skladu z razpisnimi pogoji in razpisno dokumentacijo smo pripravljeni izvesti razpisano naročilo

Izgradnja pločnika vključno z odvodnjavanjem in javno razsvetljavo v dolžini 360 m v skladu s projektom PZI

Vrednost del brez DDV……… …………………………………………….………...€

Davek na dodano vrednost 20 %...…………………………………….……………€

skupaj z DDV…………………………………………………………….……….……€

V ceni so zajeti vsi stroški, ki lahko nastanejo z izvedbo ponujenih del.

Ponudbena vrednost je fiksna!

Rok izvedbe – po razpisni dokumentaciji

Plačilni pogoji – po razpisni dokumentaciji .

Opcija ponudbe  60 dni

Morebitne posebne ugodnosti: _______________________________________

Datum:________________	Ponudnik

(ime, priimek, žig, podpis)

PRILOGE 2,3

V priloženi Excelovi datoteki.

PRILOGA 4

Izjava

pogoji za ugotavljanje sposobnosti in načini dokazovanja

Ponudnik.……………………………………………………………………izjavlja:

- Nismo bili pravnomočno obsojeni zaradi kaznivih dejanj, ki jih opredeljujeta odstavka (1) in (2) 42. člena ZJN-2.

- Nismo uvrščeni v evidenco iz odstavka (3) 42. člena ZJN-2.

- Nismo v nobenem postopku in ne sodimo v nobeno kategorijo, jih opredeljuje odstavek (4) 42. člena ZJN-2.

Isto velja tudi za naše podizvajalce, ki sodelujejo pri izvedbi javnega naročila.

- Dovoljujemo naročniku, da lahko pridobi podatke, ki potrjujejo izpolnjevanje pogojev iz te izjave iz uradnih evidenc in sicer:

(v skladu z odstavkom (5) 42. člena ZJN-2 je potrebno navesti, v kateri evidenci in pri katerem državnem organu, organu lokalne skupnosti ali nosilcu javnega pooblastila lahko ta podatek iz uradnih evidenc pridobi naročnik  sam)

Podatki so lahko vnešeni v ta obrazec ali pa so priloženi kot samostojni dokument, ki mora biti požigosan in podpisan s strani iste osebe, ki podpiše tudi izjavo iz priloge 6 te razpisne dokumentacije.

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...

- Ne spadamo v nobeno kategorijo opredeljeno v alinejah od  a) do d) odstavka (6) 42. člena ZJN-2.

- Izpolnjujemo pogoje o registraciji in vpisu v register, ki je pogoj za opravljanje dejavnosti, ki je predmet tega javnega naročila (43. člen ZJN-2).

- Izpolnjujemo pogoje o ekonomski in finančni sposobnosti (44. člen ZJN-2).

- Imamo plačane vse zapadle obveznosti do podizvajalcev v predhodnih postopkih javnega naročanja (44. člen ZJN-2).

- Izpolnjujemo pogoje o tehnični in kadrovski sposobnosti za izvedbo razpisanih del (45. člen ZJN-2).

- Na zahtevo naročnika bomo v zakonskem roku predložili še dodatno zahtevana  dokazila, ki potrjujejo izpolnjevanje pogojev iz te izjave.

Priloge:

  - seznam referenčnih  objektov v skladu s točko 2.1.2. poglavja II. navodila za pripravo ponudbe te razpisne dokumentacije;

Datum:                                      				 	      Žig in podpis:

PRILOGA 5

IZJAVA PONUDNIKA

Ponudnik.……………………………………………………………………izjavlja:

1. Da bomo razpisana dela izvedeli:

- sami;

- skupna ponudba;

- ponudba s podizvajalci;

(ustrezno obkroži);

Ponudnik, ki ponuja skupno ponudbo, mora za vsakega partnerja skupne ponudbe izpolniti obrazec 5A.

Ponudnik, ki ponuja dela s podizvajalci mora, poleg obrazca iz priloge 6

dostaviti tudi vse podatke o podizvajalcih v skladu z 71. členom ZJN-2  in sicer:

1. soglasje podizvajalca iz druge alineje odstavka (7),

2. podatke o podizvajalcih iz odstavka (8) za vsakega podizvajalca posebej;

2. da bomo , v primeru, da bomo JN izvedli s podizvajalci:

- pri sklepanju pogodbe upoštevali določila 71. člena ZJN-2;

- da bomo s podizvajalci, s katerimi bomo izvedli predmetno javno naročilo, sklenili pogode, s katerimi bodo urejene obveznosti in pravice povezane s predmetom javnega naročanja ter bomo naročniku na njegov poziv predložili kopije pogodb med nami kot ponudnikom - izvajalcem in podizvajalci, s katerimi bomo izvedeli predmetno naročilo.

- da bomo naročnika v pogodbi o izvedbi predmetnega naročila pooblastili za izvajanje neposrednih plačil podizvajalcem, s katerimi bomo izvajali predmetno naročilo;

- da bomo v primeru morebitne zamenjave podizvajalca ali sklenitve pogodbe z novim podizvajalcem, v 5 (petih) dneh po spremembi, naročniku predložili:

- izjavo, da smo poravnali vse nesporne obveznosti prvotnemu podizvajalcu, če je bil le-ta zamenjan,

- pooblastilo za plačilo opravljenih in prevzetih del oziroma dobav neposredno novemu podizvajalcu,

-  soglasje novega podizvajalca k neposrednemu plačilu.

- da bodo roki plačil podizvajalcem enaki, kot so določeni v skladu s predpisi, ki urejajo javne finance;

Datum:                                      				 	      Žig in podpis:

PRILOGA 6

P O D A T K I   O  P O N U D N I K U

01. Opis predmeta JN Ulica V. Vodopivca v Kromberku, pločnik IV. faza, izvedba

02. Podatki o ponudniku

Firma oz. ime:

Zakoniti zastopnik:

Identifikacijska številka za DDV:

Matična številka:

Številka transakcijskega računa:

Naslov:

Telefonska številka:

Številka telefaxa:

Kontaktna oseba:

E-mail:

Odgovorna oseba za podpis pogodbe:

03. Skupna ponudba: DA1 NE (Ustrezno obkrožiti)

03.1 Ponudniki v skupni ponudbi: 1. ……………………………… 2. ……………………………… 3. ………………………………

04. Ponudba s podizvajalci: DA2 NE (Ustrezno obkrožiti)

Dne: _________________                   Žig in podpis ponudnika: _____________________

1 V primeru oddaje skupne ponudbe je potrebno ta obrazec izpolniti v točki 2 za vsakega partnerja skupne ponudbe

2 V primeru oddaje ponudbe s podizvajalci  je potrebno vse podizvajalce kot izhaja iz priloge 5

PRILOGA 7

Izjava

finančna zavarovanja

Ponudnik.……………………………………………………………………izjavlja, da bom:

1. najkasneje v roku pet dni po podpisu pogodbe naročniku izročil bančno garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 10 % pogodbene vrednosti z DDV; garancija mora veljati vsaj 60 dni po roku za dokončanje del iz te pogodbe; če pa iz kakršnegakoli razloga pred iztekom njene veljavnosti ne pride do naročnikovega prevzema del, je njeno veljavnost dolžan podaljšati do prevzema del.

2.  ob prevzemu del izroči naročniku bančno garancijo za odpravo napak v garancijskem roku, ki se bo glasila na 10% (deset odstotkov) vrednosti pogodbenih del, ugotovljene na podlagi končne situacije: Rok trajanja garancije mora biti za en (1) dan daljši, kot je garancijski rok. Brez predložene garancije prevzem del ni opravljen.

Datum:                                      				 	      Žig in podpis:

PRILOGA 8

POGODBA naročnik št…………………………………..

POGODBA izvajalec št. ……………………………………..

sklenjena med

NAROČNIKOM: Mestna občina NOVA GORICA, Trg Edvarda Kardelja 1, 5000 Nova Gorica, ki jo zastopa župan Matej Arčon, identifikacijska štev. za DDV SI- SI53055730, TR 0128-0100014022

in

IZVAJALCEM:

………………………………………………………………………………………………….., ki ga zastopa direktor (ali samostojni podjetnik)…………………………................................

identifikacijska št. za DDV:  SI- …………………………………………………………………,

Številka TRR izvajalca:…………………………   pri……………………………………………

……………………………pri……………………………………………

……………………………pri…………………………………………..

I. PREDMET POGODBE

1. člen

S to pogodbo naročnik odda, izvajalec pa prevzema izvedbo naslednjih del:

Izvedba pločnika ob  Ulici V. Vodopivca v Kromberku – IV. faza

______________________________________________________________

Ponudba izvajalca je sestavni del te pogodbe. Pogodbena dela se izvede na osnovi projekta:

-  PZI št. 351/10 ureditev pločnika ob LC 284122 (Ulica Vinka Vodopivca) od km 0,000 do km 0,360-IV. faza

II. VREDNOST POGODBENIH DEL

2. člen

Vrednost del iz 1. člena te pogodbe je določena na osnovi ponudbe izvajalca št. …………………….. z dne ………………………………………………………………………… v potrjeni in sprejeti predračunski vrednosti, ki znaša vključno z DDV

……………………………………………………………………………………………………

(z besedo……………………………………………………………....................in .…/100)

od tega DDV:………………………………..

(z besedo……………………………………………………………....................in .…/100)

V pogodbeni vrednosti del so vkalkulirani vsi stroški izvajalca, potrebni za izvedbo vseh del po tej pogodbi tako, da so cene fiksne in nespremenljive do zaključka, ne glede na spremenjene okoliščine predmetne investicije in je vrednost po enoti dokončna.

V pogodbeni ceni so že upoštevana tudi vsa pomožna dela, ki obsegajo predvsem:

- obvestila in soglasja, ki se nanašajo na organizacijo gradbišča in izvedbo vseh del;

- zakoličenje obstoječih komunalnih vodov;

- izdelava elaborata prometno ureditev, vključno s postavitvijo začasne prometne signalizacije in ureditvijo obvozov;

- zagotovitev deponije za odlaganje viškov izkopanega materiala in plačilo vseh taks;

- sanacijo vseh zemljišč oz. vzpostavitev prvotnega stanja, upoštevajoč pri tem izvedbo del po tej pogodbi;

- zagotovitev higiensko tehničnih pogojev za izvedbo del;

- morebitna druga pomožna dela.

III. ROK DOKONČANJA DEL

3. člen

Izvajalec se obvezuje pričeti z izvajanjem s to pogodbo prevzetih del najkasneje v roku desetih (10) dni po sklenitvi pogodbe. Dela se obvezuje dokončati v skladu s terminskim planom izvajanja del, v roku 75 dni po sklenitvi pogodbe. Rok dokončanja del pomeni izvršitev vseh obveznosti izvajalca po tej pogodbi, tudi izročitev projekta izvedenih del (PID) naročniku.

# 4. člen

Roki za izvedbo del po tej pogodbi se z aneksom k tej pogodbi lahko sporazumno ustrezno podaljšajo v naslednjih primerih:

- zaradi spremembe projektne dokumentacije;

- zaradi dodatnih del, izvedenih po pisni zahtevi naročnika;

- iz drugih utemeljenih razlogov (42. člen Posebnih gradbenih uzanc)

Če izvajalec zamuja glede na terminski plan izvajanja del ali glede na rok dokončanja del iz 3. člena, te pogodbe, je o tem dolžan pred iztekom roka pisno obvestiti naročnika in ga zaprositi za podaljšanje roka.  Objektivnost in upravičenost podaljšanja roka oceni naročnik skupaj s pooblaščenim nadzorom. Za podaljšanje roka se sklene aneks k tej pogodbi.

IV. OBVEZNOSTI NAROČNIKA

5. člen

Naročnik je dolžan pred pričetkom izvajanja del izvajalcu izročiti:

- en izvod  potrjene projektne dokumentacije;

- zemljišča, na katerih je projektiran objekt;

- zakoličbo osi objekta;

Dela se izvajajo kot vzdrževalna dela v javno korist.

6. člen

Naročnik se obvezuje izvajalcu pravočasno dostaviti dokumentacijo za vse morebitne spremembe tako, da dela lahko potekajo nemoteno oziroma skladno s terminskim planom izvajanja del.

V. OBVEZNOSTI IZVAJALCA

7. člen

Izvajalec s podpisom pogodbe izjavlja, da mu je poznan predmet pogodbe in vsi spremljajoči  riziki v zvezi z izvedbo del ter da je seznanjen z razpisnimi zahtevami oz. s prejeto projektno dokumentacijo ter da so mu razumljivi in jasni pogoji in okoliščine za pravilno izvedbo del.

8. člen

Izvajalec se zavezuje, da bo vsa pogodbena dela izvedel na podlagi projekta in ponudbenega predračuna, omenjenega v 1. členu te pogodbe ter na način, da bodo zavarovana pred vsemi morebitnimi vplivi, kvaliteta del pa zaradi tega ne bo trpela.

Spremembe in odstopanja od načina izvedbe, roka ter kvalitete materialov, so dopustne le z aneksom k tej pogodbi.

Vse spremembe projektne dokumentacije potrdi naročnik oz. izdelovalec PZI dokumentacije.

Izvajalec se izrecno zavezuje pogodbena dela izvesti strokovno, kvalitetno, v skladu z vsemi veljavnimi predpisi, standardi in normativi, pravili stroke in ostalimi določbami iz javnega razpisa in te pogodbe. Prav tako se izvajalec med izvrševanjem te pogodbe zavezuje upoštevati morebitne pripombe in mnenje naročnika.

# 9. člen

Izvajalec bo izvedel dela, prevzeta s to pogodbo, brez podizvajalcev.

……………………………………ALI………………………..

Poleg izvajalca sodelujejo pri izvedbi tudi naslednji podizvajalci:

PODIZVAJALEC

vrsta del, podatki o podizvajalcu (naziv, polni naslov, MŠ, DŠ, transakcijski račun, banka) predmet, količina, vrednost, kraj in rok izvedbe teh del

(navedeno podatki bodo vneseni v pogodbo na osnovi podatkov, ki jih mora ponudnik, ki ponuja s podizvajalci dostaviti kot prilogo k ponudbi – dopolnitev priloge 7)

Izvajalec del pooblašča naročnika, da ta  na podlagi potrjenega računa oz. situacije izvrši plačilo neposredno podizvajalcu.

(navedena dikcija bo vnešena v pogodbo na osnovi izjave, ki jo mora ponudnik, ki ponuja s podizvajalci dostaviti kot prilogo k ponudbi – dopolnitev priloge 5)

Izvajalec se zavezuje, da bo svojemu računu oz. situaciji priložil račune oz. situacije svojih podizvajalcev, ki jih je predhodno potrdil.

Izvajalec se zavezuje, da bo v primeru zamenjave podizvajalca oz. novega podizvajalca po sklenitvi te pogodbe o izvedbi javnega naročila, naročniku v roku petih (5) dni po spremembi predložil;

- svojo izjavo, da je poravnal vse nesporne obveznosti prvotnemu podizvajalcu,

- pooblastilo za plačilo opravljenih in prevzetih del oz. dobav neposredno novemu podizvajalcu,

- soglasje novega podizvajalca k neposrednemu plačilu.

# Skrb in odgovornost za izpolnjevanje varstvenih ukrepov na delovnih mestih izvajalca in podizvajalcev prevzame izvajalec sam.

# 10. člen

Za vse vgrajene materiale bo izvajalec pridobil in predal naročniku dokumentacijo o predpisani kvaliteti. Po končani gradnji je izvajalec dolžan naročniku predati dokazila o zanesljivosti objekta, ter skladnosti z veljavno zakonodajo.

Izvajalec je odgovoren za kvaliteto ter funkcionalno pravilnost prevzetih storitev. Storitve mora opraviti strokovno pravilno, v skladu s standardi in gradbenimi normativi ter z običaji stroke ter ne sme povzročati dodatnih del, škode ali stroškov naročniku v času izgradnje in delovanja objekta. Vsi stroški, ki bi nastali iz tega naslova, so stroški izvajalca.

Izvajalec je dolžan omogočiti pooblaščenemu nadzoru imenovanemu s strani naročnika, stalen nadzor nad izvajanjem storitev.

Izvajalec mora izpolnjevati in upoštevati določila Uredbe o zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu na začasnih in premičnih gradbiščih (Ur. l. RS, št. 3/2002).

V zvezi z izvajanjem s to pogodbo prevzetih del se izvajalec obvezuje, da bo na svoje stroške izvedel sledeče in sicer:

- 10 dni pred pričetkom izvajanja del pripravi prijavo gradbišča v elektronski obliki in jo preko pooblaščenega nadzora posreduje naročniku, ki formalno vloži prijavo,

- pred pričetkom del izdela ustrezen načrt organizacije gradbišča,

- pred pričetkom del preda pooblaščenemu nadzorniku plan dinamike del in obračunov,

- pred pričetkom del preda naročniku varnostni načrt in zagotovi, da bo gradbišče urejeno v skladu s tem varnostnim načrtom,

- po uvedbi v posel zavaruje predana zemljišča, potrebna za izvedbo del tako, da ne bo moteno izvajanje del s strani tretjih oseb,

- v roku petnajst (15) dni po pričetku del sklene skupni dogovor o izvajanju varnostnih ukrepov na gradbišču v smislu predpisov o varstvu pri delu, protipožarnem varstvu, ukrepov za varovanje premoženja in zavarovanje gradbišča ter dostopov na gradbišče,

- označi gradbišče s tablo, na kateri so navedeni vsi udeleženci pri graditvi objekta, imena, priimki, nazivi in funkcija odgovornih oseb ter podatki o gradbenem dovoljenju,

- kopijo prijave na gradbišču namesti na vidno mesto,

- vodi gradbeni dnevnik in knjigo obračunskih izmer ažurno za ves čas gradnje,

- izvrši dela solidno in kvalitetno, v skladu z veljavnimi tehničnimi predpisi, standardi in gradbenimi normativi,

- izroči dokazila (ateste) o vgrajenih materialih in konstrukcijah,

- naročniku (hkrati z dostavo končne situacije) izroči izpolnjene obrazce za vnos podatkov o izvršenih delih v njegovo banko cestnih podatkov (BCP),

- naročnika z dopisom obvesti o pričetku in dokončanju del,

- dela opravlja v skladu s terminskim planom izvajanja del,

- zagotovi sprotno izdelavo projekta izvedenih del (PID) v skladu z določili Pravilnika o projektni in tehnični dokumentaciji (Ur.l. RS, št. 66/04), ki ga bo v štirih (4) izvodih dostavil naročniku skupaj z obvestilom o dokončanju del.

- po zaključku del dostavi naročniku skupaj z obvestilom o dokončanju del;

- dokazilo o zanesljivosti objekta,

- geodetski načrt novega stanja zemljišča po končani gradnji v skladu z geodetskimi predpisi kot topografsko-katastrski načrt, ki ga izdela pooblaščeni geodet,

- navodila za vzdrževanje in obratovanje objekta;

VI. NAČIN OBRAČUNAVANJA OPRAVLJENIIH DEL

11. člen

Pogodbene stranke se dogovorijo, da veljajo cene za posamezna dela kot sledi iz ponudbe izvajalca (v nadaljevanju ponudba), skladno z razpisno dokumentacijo.

12. člen

Opravljena dela po tej pogodbi bo izvajalec obračunal po:

- cenah za enoto iz predračuna in po dejansko izvršenih količinah, potrjenih v knjigi obračunskih izmer;

- na osnovi računov oziroma začasnih ali končnih situacij potrjenih s strani odgovornega nadzornika.

Dodatna, presežna in nepredvidena dela, ki niso zajeta v ponudbi, bo izvajalec lahko izvajal samo na podlagi pisnega naročila naročnika po cenah iz ponudbe oziroma predhodno dogovorjenih cenah.

Izvajalec pred izpolnitvijo vseh pogodbenih obveznosti ne more obračunati več kot 90 % pogodbene vrednosti, razen če tega posebej ne odobri naročnik. V predlogu končne obračunske situacije morajo biti upoštevani odbitki zaradi morebitne manjvrednosti del (v zapisniško evidentirani vrednosti) in uveljavljenih pogodbenih kazni.

VII. NAČIN PLAČEVANJA OPRAVLJENIH DEL

13. člen

Izvajalec je dolžan dostaviti račun oz. situacijo v roku pet (5) dni po opravljenem delu oz. do 10. v mesecu za pretekli mesec, če traja delo več mesecev.

Kadar pri izvedbi naročila sodelujejo podizvajalci, morajo biti k situaciji oz. k računu priložene njihove situacije oz. računi , potrjeni s strani glavnega izvajalca. Če situacije oz. računi podizvajalcev ne bodo priloženi, bo naročnik situacijo oz. račun zavrnil. Naročnik je dolžan račun oz. situacijo v roku 15 dni po prejemu potrditi oziroma zavrniti. Če naročnik v roku 15 dni računa oz. situacije ne potrdi niti ne zavrne, se po preteku tega roka šteje, da sta račun oz. situacija potrjena.

Plačilo končne situacije je pogojeno z dostavo bančno garancijo za odpravo napak v garancijskem roku iz četrtega odstavka 16.člena.

14. člen

Rok plačila za obveznosti naročnika v letu 2011, v deležu do največ 58.000,00 EUR je do trideset (30) dni od uradnega prejema. Rok plačila za razliko do 100 % obveznosti naročnika je februar 2012.

Kot dan plačila oziroma izpolnitve naročnikove obveznosti se šteje dan, ko naročnik izroči nalog za izplačilo organizaciji, pri kateri ima svoj račun.

VIII. POGODBENA KAZEN

15. člen

Če izvajalec po svoji krivdi prekorači pogodbeni rok, mu bo naročnik pri izplačilu končne situacije obračunal pogodbeno kazen v višini 5 promilov (pet promilov) od vrednosti pogodbenih del za vsak zamujeni koledarski dan. Skupni znesek pogodbene kazni ne more presegati 10% (deset procentov) od vrednosti dejansko izvršenih pogodbenih del, ugotovljene na podlagi končne situacije.

Naročnik in izvajalec soglašata, da pravica zaračunati pogodbeno kazen ni pogojena z nastankom škode naročniku. Povračilo tako nastale škode bo naročnik uveljavljal po splošnih načelih odškodninske odgovornosti, neodvisno od uveljavljanja pogodbene kazni.

IX. GARANCIJSKI ROK

16. člen

Izvajalec daje garancijo za kakovost izvedenih del 5 let, za solidnost gradnje pa 10 let. Garancijski rok teče od prevzema del.

Za vgrajeno opremo in industrijske izdelke veljajo garancijski roki podizvajalcev oz. dobaviteljev.

Ob primopredaji izvedenih del bo izvajalec naročniku predal bančno garancijo za odpravo napak v garancijskem roku v višini 10% (deset odstotkov) vrednosti pogodbenih del, ugotovljene na podlagi končne situacije in rokom trajanja garancije, ki mora biti za en (1) dan daljši, kot je garancijski rok. Brez predložene garancije prevzem del ni opravljen.

Za zavarovanje pogodbenih obveznosti bo izvajalec najkasneje v roku pet dni po podpisu pogodbe naročniku izročil bančno garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 10 % pogodbene vrednosti z DDV z veljavnostjo vsaj 60 dni po roku za dokončanje del iz te pogodbe; če pa iz kakršnegakoli razloga pred iztekom njene veljavnosti ne pride do naročnikovega prevzema del, je njeno veljavnost dolžan podaljšati do prevzema del.

17. člen

Ob prevzemu je naročnik dolžan pregledati izvršena dela po tej pogodbi. Morebitne napake se vpišejo v zapisnik o komisijskem pregledu, pri čemer se sporazumno določi rok za njihovo odpravo. Če izvajalec ne odpravi napak v dogovorjenem roku, jih je, po načelu dobrega gospodarja, upravičen odpraviti naročnik na račun izvajalca. Za pokritje teh stroškov bo naročnik unovčil bančno garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.

18. člen

Izvajalec se obvezuje, na naročnikovo zahtevo ugotovljene napake v garancijski dobi odpraviti v dogovorjenem roku. Če izvajalec ne odpravi napak v dogovorjenem roku, jih je, po načelu dobrega gospodarja, upravičen odpraviti naročnik in to na račun izvajalca. Za pokritje teh stroškov bo naročnik unovčil bančno garancijo za odpravo napak v garancijskem roku.

V primeru, da se v garancijskem roku odkrijejo napake, ki ne bodo odpravljene pred iztekom tega roka, je izvajalec dolžan podaljšati veljavnost bančne garancije za odpravo napak v garancijskem roku.

X. POOBLAŠČENI PREDSTAVNIK IN STROKOVNI NADZOR

19. člen

Pooblaščena predstavnica naročnika - skrbnica projekta je Darja Anzeljc, univ.dipl.inž.gradb.  Izvajalec je dolžan vso pisno korespondenco pošiljati naročniku.

20. člen

Nadzornik del po tej pogodbi je v skladu z določili Zakona o graditvi objektov (ZGO-1, UL. RS št. 110/2002  z vsemi spremembami in odločbami Ustavnega sodišča) podjetje…………………………………………………………………………, ki za odgovornega nadzornika imenuje……………………………………………………………….., ta pa za odgovornega nadzornika za elektroinstalacijska dela imenuje………………………………………………………………………….............................

Odgovorni vodja del – odgovorni vodja gradbišča s strani izvajalca je………………………………………………………................................................................

XI. REŠEVANJE SPOROV

21. člen

Morebitne spore v zvezi z izvajanjem te pogodbe bosta pogodbeni stranki skušali rešiti sporazumno.

Če spornega vprašanja ne bo možno rešiti sporazumno, lahko vsaka pogodbena stranka sproži spor pri stvarno pristojnem sodišču v NOVI GORICI.

XII. KONČNE DOLOČBE

22. člen

Pogodbeni stranki soglašata, da so poleg ponudbe izvajalca navedene v 1. členu te pogodbe, sestavni del pogodbe še:

- posebni pogoji pogodbe (razpisna dokumentacija)

- projektna dokumentacija z vsemi grafičnimi, računskimi in opisnimi prilogami, potrebnimi za izvajanje del, ki so predmet pogodbe;

- s strani naročnika potrjen terminski plan izvajanja del;

- vsi dogovori in zapisniške ugotovitve, ki jih podpišejo pooblaščenci pogodbenih strank.

Posebne gradbene uzance veljajo, če niso v nasprotju z določili te pogodbe.

23. člen

Pogodba je veljavno sklenjena , ko jo podpišeta obe pogodbeni stranki in ko naročnik prejme bančno garancijo iz 16. člena pogodbe.

24. člen

Ta pogodba se šteje za nično, če je kdo v imenu ali na račun nasprotne pogodbene stranke (torej stranke, ki vstopa v pogodbeno razmerje z organom ali organizacijo iz javnega sektorja), predstavniku ali posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja obljubil, ponudil ali dal kakšno nedovoljeno korist za:

- pridobitev posla iz te pogodbe; ali

- za sklenitev posla iz te pogodbe pod ugodnejšimi pogoji; ali

- za opustitev dolžnega nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti iz te pogodbe; ali

- za drugo ravnanje ali opustitev ravnanja, s katerim je organu ali organizaciji iz javnega sektorja povzročena škoda ali je omogočena pridobitev nedovoljene koristi predstavniku ali posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja, drugi pogodbeni stranki (torej stranki, ki vstopa v pogodbeno razmerje z organom ali organizacijo iz javnega sektorja) ali njenemu predstavniku, zastopniku oziroma posredniku

25. člen

Če se izvajalec ne drži pogodbenih določil, ima naročnik pravico po lastni izbiri:

- zahtevati izpolnitev pogodbe in odškodnino;

- zahtevati sorazmerno znižanje vrednosti pogodbenih del in odškodnino;

- brez predhodnega poziva odstopiti od pogodbe.

Ne glede na prvi odstavek tega člena, ima naročnik pravico odstopiti od te pogodbe tudi v primeru, če pride izvajalec v takšno finančno situacijo, ki bi mu onemogočila ali bistveno otežila izvedbo pogodbenih obveznosti (npr. uvedba stečajnega ali likvidacijskega postopka, prisilna poravnava,…).

26. člen

Ta pogodba je napisna v šestih enakih izvodih, od katerih prejme vsaka pogodbena stranka tri izvode.

Številka:                                                                 Številka: 371-148/2011

# Datum:                                                                           Datum:

IZVAJALEC:                                                             NAROČNIK:

Mestna občina Nova Gorica

Matej Arčon, župan

PRILOGA 9

TEHNIČNO POROČILO

- Projektne osnove

  - Splošno

Mestna občina Nova Gorica je naročila izdelavo idejne zasnove in PZI ureditve pločnika ob LC 284122 R3-613 – križišče s cesto 284110 v dolžini 360,0 m v Kromberku.

Predmet idejne zasnove je bila ureditev pločnika na odseku IV. faze Ulice Vinka Vodopivca (LC284122), to je od odcepa za grad Kromberk do navezave na pločnik na avtobusnem postajališču in sicer v dveh variantah. Na osnovi ocene stroškov, predvidenih posegov v prostor in možnostjo izvedbe je bila izbrana varjanta 1, kjer pločnik poteka po levi strani obstoječe ceste.

Izbrana varianta ima rešeno odvodnjavanje in vodenje pešcev preko križišča za grad Kromberk, navezavo na obstoječo cesto in navezavo na obstoječi pločnik pod stanovanjskim naseljem in avtobusnim postajališčem.

V posebnem načrtu je urejena razsvetljava pločnika. Načrt je pod številko 027/10-4JR izdelalo podjetje SOČAPROJEKT d.o.o. iz Tolmina in je sestavni del projekta.

Za potrebe projektiranja je bilo izdelano Geološko geotehnično poročilo, ki ga je pod številko 20-9254/10 v mesecu decembru 2010 izdelalo podjetje Geoinženering d.o.o. iz Ljubljane.

  - Obstoječe stanje

Obstoječa lokalna cesta št. 284122 poteka med R3-613 in križiščem s cesto 284110. Obstoječa cesta je široka med 4,94 in 6,37 m. Povprečna širina ceste znaša 5,5 m. Ob cesti ni urejenega pločnika.

Obravnavan del ulice Vinka Vodopivca ima delno urejeno odvodnjo meteornih vod s tem, da zaledne vode prestreza z obcestnim jarkom nad cesto. Jarek poteka ob levem robu vozišča od odcepa za Grad Kromberk do hišne številke "Ulica Vinka Vodopivca 144", kjer se naveže oziroma razbremenjuje na obstoječi kanal. Drugi del jarka poteka ob levem robu vozišča od hišne številke "Ulica Vinka Vodopivca 144" do hišne številke "Ulica Vinka Vodopivca 125" kjer se naveže na obstoječi kanal pod obstoječimi stolpiči.

Pregledna situacija obravnavanega odseka

  - Geodetske podloge

Za potrebe projekta je bil izdelan geodetski načrt, ki ga je v mesecu juliju 2010 izdelalo podjetje LIMITA-MUGERLI d.o.o. iz Nove Gorice, pod številko 65-NL/2010.

Geodetski posnetek je izdelan v pasu širine cca 25,0 m. Posnetek je izdelan v državnem koordinatnem sistemu, višine so absolutne.

Parcelne meje so v geodetski posnetek vnesene na podlagi digitalnega katastrskega načrta, katerega osnova je katastrski načrt grafične izmere.

  - Konfiguracija terena in geološki pogoji

Obravnavani odsek ceste poteka po vznožju južnega pobočju hriba Škabrijel. Cesta je tu speljana v mešanem profilu z izkopom v brežino na zgornjem robu in na nasipu nad terenom na spodnji strani. Iz terena oziroma vinograda nad cesto je videti, da poteka cesta po lapornatem pobočju

Za potrebe projektiranja je bilo izdelano Geološko geotehnično poročilo, ki ga je pod številko 20-9254/10 v mesecu decembru 2010 izdelalo podjetje Geoinženering d.o.o. iz Ljubljane.

Za potrebe geološkega poročila je bilo izkopanih pet sondažnih jaškov, izvedene so bile Evd meritve in izvedene laboratorijske raziskave na odvzetih vzorcih zemljine. Geološko geotehnično poročilo je sestavni del projekta.

  - Hidrotehnični pogoji

Trasa obravnavanega odseka ceste poteka po vznožju južnega pobočju hriba Škabrijel. Pobočje ob cesti je na zgornji strani terasasto oblikovano za potrebe vinogradov, na spodnji strani so stanovanjski objekti.

Padavine za omenjeno področje so povzete po podatkih na padavinski postaji, ki se nahaja v Novi Gorici. Padavinske podatke za obdobje 1970-1990 je statistično obdelal HMZ RS iz Ljubljane. Rezultati so za različne povratne dobe in razna trajanja nalivov prikazani v sledeči tabeli:

Padavine (l/s/ha) – postaja Nova Gorica

| trajanje | Povratna doba |
| --- | --- |
|  | 2 leti | 5 let | 10 let | 25 let | 50 let | 100 let |
| 5 min | 392 | 578 | 702 | 857 | 973 | 1087 |
| 10 min | 304 | 422 | 500 | 599 | 672 | 745 |
| 15 min | 248 | 346 | 410 | 492 | 552 | 612 |
| 20 min | 214 | 299 | 354 | 425 | 477 | 528 |
| 30 min | 174 | 253 | 306 | 372 | 421 | 470 |
| 45 min | 138 | 207 | 253 | 310 | 353 | 395 |
| 60 min | 115 | 178 | 220 | 273 | 312 | 351 |

  - Urbanizem in pozidava

Obravnavani odsek ceste poteka znotraj naselja Kromberk in sicer od priključka za grad Kromberk do stanovanjskih stolpičev na koncu naselja.

Obravnavani odsek je na spodnji strani pozidan z individualnimi hišami. Na koncu odseka so na zgornji strani stanovanjski stolpiči. Na zgornjem delu obravnavanega odseka ležijo vinogradi., ki so ločeni od ceste z obcestnim jarkom. Na spodnji strani je cesta podprta z nasipom, na območju stanovanjskih objektov, pa so izvedeni nasipi in posamezni podporni zidovi, ki segajo v cestni svet.

- Tehnični podatki

  - Vrsta in pomen ceste

Obravnavana cesta je javna povezovalna cesta kategorizirana kot lokalna cesta.

Oznaka ceste je LC 284122 R3-613 – križišče s cesto 284110. Obravnavani odsek je dolžine 360,0 m. Obravnavani odsek ceste leži v naselju Kromberk.

  - Trasirni elementi in prečni prerez

Teren po katerem cesta poteka razvrstimo v gričevnat teren. V skladu s pravilnikom o projektiranju cest (U.l.RS 91/2005) je na podlagi razvrstitve terena in funkcije oziroma vrste ceste za projektiranje upoštevamo hitrost 50 km/h (cesta v naselju).

Predpisani trasirni elementi:

-	Vpro.		50 km/h	projektna hitrost

-	Rmin.		75 m		minimalni radij horizontalne krivine

-	Lmin		40 m		minimalna dolžina prehodnice

-	smax		10 %		dopustni nagib nivelete

-	Rmin.konv.	1000 m	minimalni polmer vertikalne konveksne zaokrožitve

-	Rmin.konk.	750 m		minimalni polmer vertikalne konkavne zaokrožitve

Zaradi prilagajanja obstoječi trasi in ker se pločnik izvede po robu obstoječe ceste (drugi rob se ne spreminja) uporabimo obstoječe elemente ceste.

Tipski prečni profil:

-	vozni pasovi	2 x 2,75 m		5,50 m

-	pločnik		1 x 1,60 m		1,60 m

-	bankina	2 x 0,50 m		1,00 m

-	TPP					8,10 m

- Opis projektnih rešitev

  - 3.1	Potek in problematika variantne rešitve

V horizontalnem in vertikalnem smislu je nova trasa obdelana tako, da se v največji meri prilagaja trasi obstoječe ceste.

Na podlagi ugotovitev idejne zasnove je za na daljno obdelavo izbrana prva varianta. V prvi varianti pločnik poteka po levi strani ( severni strani ) ceste ( enako kot poteka pločnik po večjem delu naselja Kromberk).

Os ceste je postavljena tako, da se novi robovi vozišča prilagajajo obstoječim.

Po obravnavani varianti pločnik postavimo na levo stran ob obstoječo brežino. Nov robnik 15/25 poteka po obstoječem levem robu ceste, nad vozišče je dvignjen za 15 cm.

Vertikalni potek ceste se prilagaja obstoječemu levemu robu ceste, odstopanja so le v profilu P15, P16 in P17 kjer ima obstoječa niveleta depresijo, ki jo z novim vzdolžnim sklonom izravnamo. Če izravnava nivelete zaradi višine robnikov ni možna ohranimo obstoječi potek robu ceste.

Desni rob ceste se ne spreminja. Pločnik je predviden v širini 1,6 m in se na zgornji strani zaključi s poglobljenim robnikom 10/20 in betonsko kanaleto, ki zamenja zemeljski jarek med cesto in vinogradom.

Posegi izven cestnega zemljišča zaradi pločnika niso predvideni. Poseg v zemljišče ob cesti bo potreben zaradi ureditve brežine ob cesti, ki mora biti v skladu z geotehničnim poročilom urejena v naklonu 1 : 2.

Obravnavani odsek ceste se na začetku prilagodi na križišču s cesto proti gradu Kromberk, na koncu odseka pa na urejeno avtobusno postajališče in pločnik.

  - 3.2	Spodnji ustroj

Na podlagi minimalnih predpisanih debelin v Tehniških specifikacijah za ceste se ocenjuje nosilnost osnove na 4-6 % CBR.

  - 3.3	Zgornji ustroj

Cesta:

AC 8 surf B70/100, A3						3,0 cm

AC 22 base B50/70, A2						7,0 cm

s cementom stabiliziran tamponski drobljenec 0/32mm		25,0 cm

Zaradi majhne širine obnove obstoječega vozišča in s tem onemogočene uporabe težkih nabijalnih naprav je zaradi preprečitve kasnejših posedkov in s tem zastajanjem vode ob pločniku predvidena betonska stabilizacija spodnjega nosilnega sloja ob robniku.

Pločnik:

AC 8 surf B70/100, A5						4,0 cm

tamponski drobljenec 0/32mm					20,0 cm

  - 3.4	Odvodnjavanje

Odvodnjo zalednih vod se uredi s koritnico in kanalizacijo. Od profila P1 do P15 se zaledne vode odvodnjavajo z novo kanaleto položeno med zunanjim robnikom pločnika in brežino. Kanaleta se preko peskolovov razbremenjuje na nov meteorni kanal.

Od profila P5 se izvede nov meteorni kanal iz PVC DN250 SN8 v dolžini 40,0 m, ki se na razdalji 40,0 m nadaljuje s PVC DN300 SN8 in nato s PVC DN400 SN8 v dolžini 91,0 m. 10,0 m po P15 se priključi na ABC DN500 dolžine 64,0 m, ki se 6 m pred profilom P19 naveže na obstoječo kanal OMK2.

Revizijski jaški so izdelani iz predfabriciranih AB elementov (baze, nastavkov in konusa) premera DN800, oziroma DN1000 globine 1,0 do 1,5 m. Pokrovi so iz duktilne litine z nosilnostjo 250 kN krožnega prereza s premerom 600 mm.

V profilu P15 se na cestnem priključku izvede AB kineta iz betona C20/25 v dolžini 4,20 m, notranje širine 27,5 cm s peskolovom iz AB cevi DN1000 globine do 2,0 m in povozno rešetko, ki se preko vtočnega jaška naveže na nov meteorni kanal.

Peskolovi v kanaleti so izdelani iz prefabriciranih betonskih jaškov zunanjih dimenzij 71 x 71 cm globine do 1,50 m s pokrovom iz armiranega betona.

  - 3.5	Križišča in priključki

Na obravnavanem odseku ceste so evidentirani vsi obstoječi priključki, to so priključki do stanovanjskih hiš in priključki javnih poti.

Preko lokalne ceste za grad Kromberk uredimo prehod za pešce

  - 3.6	Preureditev komunalnih vodov

Obstoječe komunalne naprave so vrisane v situaciji na osnovi geodetskega posnetka.

Na območju so evidentirani :

- obstoječi elektrovod nizke napetosti,

- javna razsvetljava,

- obstoječi TK vod,

- vodovod,

- plinovod

- meteorna in fekalna kanalizacija

  - 3.7	Objekti in zidovi

Izvedba zidov ni predvidena.

  - 3.8	Prometna oprema in signalizacija

Prometna oprema in signalizacija se izdela v skladu s Pravilnikom o prometni signalizaciji in prometni opremi na javnih cestah.

Uporabi se obstoječa prometna oprema, ki se jo prestavi in postavi na novo višino.

Rob prometnega znaka se postavlja 1,5 m oziroma na pločniku 2,25 m nad cestiščem. Rob prometnih znakov mora biti oddaljen od roba asfalta minimalno 0,75 m.

Temelje za vertikalno signalizacijo je potrebno izdelati iz cementnega betona MB 15 preseka 40 cm višine 80 cm. Stebriči za prometne znake morajo biti iz vroče cinkane jeklene cevi preseka 64 mm.

Sestavil:								Odgovorni projektant:

Matej Vidmar, grad.teh.			                  Roman Anzeljc, univ.dipl.inž.grad.

PRILOGA 10

ETIKETA ZA NASLAVLJANJE PONUDBE

Izpolniti (naziv in naslov pošiljatelja)  ,obkrožiti sklop (1., 2. ali oba), izrezati in nalepiti na kuverto oz. ovitek !

| Pošiljatelj: |  | Prispetje ponudbe (izpolni prejemnik) : |
| --- | --- | --- |
| Naziv: |  |  | Datum: |  |  |
|  |  |  | Ura: |  |  |
| Naslov: |  |  | Zap. št.: |  |  |
|  |  |  | Podpis: |  | žig |
| Postopek JN: |  | Prejemnik: |
| Ulica V. Vodopivca v Kromberku pločnik IV. faza izvedba |  | MESTNA OBČINA NOVA GORICA Oddelek za infrastrukturo in gospodarske javne službe Glavna pisarna ( soba št. 38 / I ) Trg E. Kardelja 1 5000 Nova Gorica |
| šifra: | 371-148/2010 |  |  |
| oznaka: | JN: G-1/2011-3; |  |  |
| skrbnik: | Silvana Matelič |  |  |
| NE ODPIRAJ - PONUDBA ! |