Mestna občina Nova Gorica

Trg Edvarda Kardelja 1

5000 Nova Gorica

Projektna pisarna

Številka: 360-6/2012

Datum:   21.03.2014

Zadeva:

Povabilo k oddaji PONUDBE

za nadzor na projektu »Zamenjava obstoječih dotrajanih kotlov na fosilna goriva s kotli na lesno biomaso in dobava toplote za obdobje 15 let za objekt POŠ in vrtec Trnovo«

Splošno:

- Mestna občina Nova Gorica namerava v sodelovanju s švicarskim skladom izvesti zamenjavo obstoječih dotrajanih kotlov na fosilna goriva s kotli na lesno biomaso in dobavo toplote za obdobje 15 let za objekt Osnovna šola Solkan, Podružnična osnovna šola in vrtec Trnovo.

Mestna občina Nova Gorica poziva usposobljene nadzornike k oddaji ponudbe za izvajanje storitev strokovnega nadzora nad izvedbo investicije »Zamenjava obstoječih dotrajanih kotlov na fosilna goriva s kotli na lesno biomaso in dobava toplote za obdobje 15 let za objekt POŠ in vrtec Trnovo« .

Zbiranje ponudb se izvaja po evidenčnem postopku, pri katerem se ZJN-2 ne uporablja.

Navodila za izdelavo ponudbe:

- Ponudnik mora izdelati ponudbo v slovenskem jeziku, cene pa morajo biti izražene v % od investicijske vrednosti del. Ocenjena vrednost investicije je 103.717,14 EUR brez DDV,

- Ponudba mora biti veljavna en mesec od datuma, predvidenega za oddajo ponudb.

TEHNIČNA SPECIFIKACIJA

PREDMETA NAROČILA

Obseg del:

Nadzor pri izgradnji obsega:

- nadzor skladnosti gradnje s projektno dokumentacijo Energetska sanacija POŠ Trnovo PZI št. 3100/1K Klima 2000 – oktober 2013,

- nadzor skladnosti gradnje s predpisi,

- uvedba izvajalca v delo z zapisnikom,

- usklajevanje izvedbe s projektantom, naročnikom in upravljalcem VIK

- nadzor kakovosti vgrajenih materialov in proizvodov ter njihove skladnosti s veljavnimi standardi,

- nadzor nad predvidenimi roki izgradnje,

- nadzor nad sprotnim vnašanjem sprememb in dopolnitev med gradnjo v dokumentacijo,

- nadzor nad označitvijo in ureditvijo gradbišča,

- nadzor nad količino, kvaliteto in vrednostjo izvedenih del,

- svetovanje naročniku ob nastopu nepredvidenih okoliščin med gradnjo in pregled, potrditev ali zavrnitev predlogov izvajalca del,

- obračunski nadzor in pregled knjige obračunskih izmer, obračunskih situacij in končnega obračuna,

- reševanje zahtevkov izvajalca,

- pregled in potrditev »Dokazila o zanesljivosti« ter aktivno sodelovanje z izvajalcem in upravnim organom pri pridobitvi uporabnega dovoljenja.

- Izvedba pregleda in primopredaje izvedenih del ter odprava ugotovljenih pomanjkljivosti, vključno s pregledom in odpravo pomanjkljivosti po poteku garancijske dobe.

- sodelovanje pri tehničnem pregledu objekta,

- pregled in usklajevanje projektne dokumentacije.

Dela se bodo izvajala predvidoma od aprila do decembra 2014.

Merilo: Najnižja vrednosti nadzora od GOI del brez DDV. Odstotek se bo obračunaval glede na vrednost dejansko izvedenih in obračunanih del. Najnižji ponujeni odstotek (%)

Pogoji: vsaj tri  enakovrstne  storitve izvajanja strokovnega nadzora

Ponudbe in rok oddaje:

Ponudnik naj pismeno ponudbo pošlje najkasneje do 07.04.2014 do 12.00 ure v zaprti kuverti s pripisom: ponudba za izvedbo nadzora gradnje »Zamenjava obstoječih dotrajanih kotlov na fosilna goriva s kotli na lesno biomaso in dobava toplote za obdobje 15 let za objekt POŠ in vrtec Trnovo« - NE ODPIRAJ

Pripravil:

Zoran Ušaj                                                                                   Andreja Trojar Lapanja

Strokovni sodelavec za investicije                                          VODJA PROJEKTNE PISARNE

PONUDBA št. …..

za nadzor na projektu »Zamenjava obstoječih dotrajanih kotlov na fosilna goriva s kotli na lesno biomaso in dobava toplote za obdobje 15 let za objekt POŠ in vrtec Trnovo«

PODATKI O PONUDNIKU

(desni stolpec izpolni ponudnik)

| Popolni naziv ponudnika |  |
| --- | --- |
| Krajše ime ponudnika |  |
| Naslov ponudnika (ulica, hišna št., kraj, poštna št.) |  |
| Matična številka |  |
| ID številka za DDV |  |
| Številka TRR |  |
| Naziv banke |  |
| Telefon |  |
| Telefaks |  |
| Elektronski naslov |  |
| Kontaktna oseba Ime in priimek Telefonska številka Elektronski naslov |  |
| Vrednosti ponudbe brez DDV z DDV |  |

| Kraj in datum | ŽIG | Ime in podpis odgovorne osebe |
| --- | --- | --- |

Ponudnik:

Naziv, naslov

PREDRAČUN

V skladu z dokumentacijo poziva za predložitev ponudbe za nadzor na projektu »Zamenjava obstoječih dotrajanih kotlov na fosilna goriva s kotli na lesno biomaso in dobava toplote za obdobje 15 let za objekt POŠ in vrtec Trnovo«

| Vsebina storitve | količina | Vrednost v % brez DDV | Skupaj EUR brez DDV |
| --- | --- | --- | --- |
| Izvajanje storitve strokovnega nadzora | 1 |  |  |
| Skupaj |  |
| DDV 22% |  |
| Skupna vrednost |  |

V pogodbeni ceni so vključeni tudi:

- morebitni popust,

- potrebno sodelovanje z naročnikom (dogovori, posveti ipd.),

- potrebno sodelovanje z izvajalsko agencijo GOLEA in supernadzorom,

- organizacija, vodenje, koordiniranje dela med posameznimi vrstami in strokami, potrebnimi za izdelavo dokumentacije po tej pogodbi,

- vsi drugi stroški in nadomestila v zvezi z opravljanjem del po tej pogodbi.

Izvajalec bo izstavljal račune za dejansko opravljena dela iz 5. člena pogodbe v 8 dneh od zaključka del na objektu (predvidoma konec avgusta 2014),

in to vsak račun do višine 80% vrednosti del posamezne aktivnosti, za preostalih 20% vrednosti pogodbenih del bo izvajalec izstavil račun po končnem prevzemu objekta (predvidoma konec septembra 2014).

K vsakemu računu mora biti priloženo dokazilo o opravljenem delu ( zapisniki izvajanja nadzora, zapisniki kontrolih pregledov, zapisnik končnega prevzema objekta, itd.)

| Kraj in datum | ŽIG | Ime in podpis odgovorne osebe |
| --- | --- | --- |

Ponudnik:

Naziv, naslov

IZJAVA

Potrditev izvedbenega roka

Potrjujemo, da bomo izvedli aktivnosti

- izvajanje storitev nadzora: predvidoma od junija do septembra 2014, skladno s terminskim planom poteka aktivnosti na projektu energetske sanacije objekta. Terminski plan bo specificiran s pogodbo z izvajalcem gradbenih del in bo izvajalcu nadzora predložen spomladi 2014.

Potrditev veljavnosti ponudbe

Potrjujemo, da je naša ponudba veljavna dva meseca po roku za oddajo ponudbe.

Potrditev ostalih zahtev naročnika

Potrjujemo, da smo pri sodišču ali drugem organu registrirani za dejavnost, ki jo prevzemamo v ponudbi.

Potrjujemo, da bomo pri opravljanju svojega dela upoštevali morebitna navodila naročnika.

Potrjujemo, da podatkov, ki jih bomo pridobili v povezavi z deli, ki bodo predmet pogodbe in so določeni kot osebni podatki ali poslovna skrivnost ali se predvideva, da so osebne ali zaupne narave, ne bomo zlorabili in bomo z njimi ravnali kot z osebnimi oziroma zaupnimi podatki skladno s predpisi, ki urejajo tovrstne podatke ter jih ne bo razkril tretjim osebam.

| Kraj in datum | ŽIG | Ime in podpis odgovorne osebe |
| --- | --- | --- |

Ponudnik:

Naziv, naslov

SEZNAM IZVEDENIH ENAKOVRSTNIH STORITEV

S podpisom tega obrazca potrjujemo, da smo v zadnjih treh letih pred oddajo ponudbe dobro izvedli vsaj tri enakovrstne storitve (kot enakovrstna storitev se štejejo tri storitve izvajanja strokovnega nadzora), in sicer vsaka v vrednosti xxx EUR:

| Zap. št. | Naročnik | Vrsta del | Obdobje izvajanja | Vrednost projekta (v EUR brez DDV) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |

Pri ugotavljanju sposobnosti bo naročnik upošteval že zaključene posle.

| Kraj in datum | ŽIG | Ime in podpis odgovorne osebe |
| --- | --- | --- |