RAZPISNA DOKUMENTACIJA

Številka: 371-148/2010

Datum: 25.8.2011

###### I. POVABILO K ODDAJI PONUDBE

Naročnik, Mestna občina Nova Gorica, Oddelek za infrastrukturo in gospodarske javne službe   oddaja javno naročilo in vabi k oddaji ponudbe.

Osnovni podatki o naročilu

| Predmet naročila: | Izvedba strokovno tehničnega in obračunskega nadzora izgradnje pločnika vključno z odvodnjavanjem in javno razsvetljavo ob Ulici V. Vodopivca v Kromberku |
| --- | --- |
| Oznaka naročila: | 371-148/2010 |  |
| Vrsta naročila: | Strokovno tehnični nadzor gradnje |
| Rok za izvedbo naročila: | September – december 2011 |
| Oddaja ponudb: | rok | dan: | 1.09.2011 | kraj: | MONG, Oddelek za infrastrukturo in gospodarske javne službe Trg E. Kardelja 1, Nova Gorica, glavna pisarna soba št. 38/I |
|  |  | ura: | 13:00 |  |  |
| Razpisna dokumentacija: | I. Povabilo II. navodila za pripravo ponudbe: splošni del; razpisni pogoji; priloge od 1-4; |
| Kontaktna oseba naročnika: | Darja Anzeljc, telefon 05 30 50 132, faks 05 30 21 271, e-pošta: darja.anzeljc@nova-gorica.si |

II. NAVODILA ZA PRIPRAVO PONUDBE

1.  SPLOŠNI DEL:

1.1. Predmet naročila:

Izvedba strokovno tehničnega in obračunskega nadzora izgradnje pločnika vključno z odvodnjavanjem in javno razsvetljavo v dolžini 360 m ob Ulici V. Vodopivca v Kromberku – odsek od odcepa za grad Kromberk do avtobusnega postajališča ob novem stanovanjskem kompleksu.

1.2. Specifikacija del, ki jih strokovno tehnični nadzor obsega:

- uvedba izvajalca v delo

- vodenje vseh operativnih sestankov

- nadzor nad uporabo predpisov, standardov, normativov, norm kvalitete

- nadzor nad vgrajenimi materiali, napeljavami in napravami

- nadzor nad izvedbo del v skladu s potrjeno projektno dokumentacijo

- nadzor nad usklajenostjo del s potrjenim terminskim planom

- pravočasno obveščanje naročnika o vseh pomanjkljivostih, ki se ugotovijo med gradnjo objekta

- predlaganje sprememb in dopolnitev  dokumentacije, če je to v interesu naročnika

- redno spremljanje dela na gradbišču

- tekoče kontroliranje in podpisovanje gradbenega dnevnika

- pregled in potrditev PID projektne dokumentacije

- sestava  zapisnika o kvalitativnem pregledu izvršenih del

- spremljanje odprave napak po zapisniku o kvalitativnem pregledu izvršenih del

- sestava primopredajnega zapisnika

1.3. Osnovni podatki o investiciji:

Ocenjena vrednost investicije, na katero se nanaša ponudba  znaša 120.000,00 EUR z DDV.

Rok izvedbe: pričetek najkasneje v roku desetih (10) dni po sklenitvi pogodbe (okvirno september 2011), dokončanje v skladu s terminskim planom izvajanja del v roku 75 dni po sklenitvi pogodbe.

Finančno se investicija zaključi najkasneje v februarju 2012.

2.  RAZPISNI POGOJI

  - Vsebina ponudbe:

    - Ponudbena cena  (priloga 1);

- Izpolnjen obrazec podatki o ponudniku (priloga 2);

- izpolnjena in podpisana izjava ponudnika (priloga 3);

  - Osnova za izdelavo ponudbe:

- Stanje objekta v naravi

- razpisna dokumentacija št. 371-148/2010 z dne 25.8.2011

2.3.	Za pravilnost ponudbe mora ponudnik predložiti dokumentacijo:

- Ponudbena cena  (priloga 1);

- Izpolnjen obrazec podatki o ponudniku (priloga 2);

- izpolnjena in podpisana izjava ponudnika (priloga 3);

2.4 Opremljenost ponudbe in rok za oddajo:

Ponudbo se predloži v zaprti ovojnici, naslovljeni skladno s priloženo etiketo. Naročniku mora biti vročena (osebno ali po pošti) do roka (datum in ura) določenega v povabilu k oddaji ponudbe, sicer šteje za nepravočasno. Glavna pisarna naročnika na ovojnici označi datum in točen čas prevzema ponudbe.

2.5 Plačilni pogoji:

- plačilo v skladu z napredovanjem del in sicer 30-ih  dneh po prejetju računa;

2.6 Merila in kriteriji za izbor najugodnejšega ponudnika:

- cena 100 %.

3.0  Priloge:

- ponudba (priloga 1),

- podatki o ponudniku (priloga 2);

- izpolnjena in podpisana izjava ponudnika (priloga 3);

- etiketa za naslavljanje ponudb (priloga 4)

### PRILOGA 1

### P O N U D B A  št. ___________________

PODATKI O PONUDNIKU:

Naziv, sedež:_______________________________________________________________

Ponudbena cena - v skladu z razpisnimi pogoji in razpisno dokumentacijo smo pripravljeni izvesti razpisano naročilo

Izvedba strokovno tehničnega in obračunskega nadzora izgradnje pločnika vključno z odvodnjavanjem in javno razsvetljavo v dolžini 360 m ob Ulici V. Vodopivca v Kromberku

Vrednost del brez DDV……… …………………………………………….………...€

Davek na dodano vrednost 20 %...…………………………………….……………€

skupaj z DDV…………………………………………………………….……….……€

V ceni so zajeti vsi stroški, ki lahko nastanejo z izvedbo ponujenih del.

Ponudbena vrednost je fiksna za celotno vrednost investicije!

Rok izvedbe – po razpisni dokumentaciji

Plačilni pogoji – po razpisni dokumentaciji .

Opcija ponudbe  60 dni

Morebitne posebne ugodnosti: _______________________________________

Datum:________________	Ponudnik

(ime, priimek, žig, podpis)

PRILOGA 2

P O D A T K I   O  P O N U D N I K U

01. Opis predmeta Ulica V. Vodopivca v Kromberku, pločnik IV. faza – strokovno tehnični nadzor

02. Podatki o ponudniku

Firma oz. ime:

Zakoniti zastopnik:

Identifikacijska številka za DDV:

Matična številka:

Številka transakcijskega računa:

Naslov:

Telefonska številka:

Številka telefaxa:

Kontaktna oseba:

E-mail:

Odgovorna oseba za podpis pogodbe:

03. Skupna ponudba: DA1 NE (Ustrezno obkrožiti)

03.1 Ponudniki v skupni ponudbi: 1. ……………………………… 2. ……………………………… 3. ………………………………

04. Ponudba s podizvajalci: DA2 NE (Ustrezno obkrožiti)

Dne: _________________                   Žig in podpis ponudnika: _____________________

1 V primeru oddaje skupne ponudbe je potrebno ta obrazec izpolniti v točki 2 za vsakega partnerja skupne ponudbe

2 V primeru oddaje ponudbe s podizvajalci  je potrebno ta obrazec izpolniti v točki 2 za vse podizvajalce

PRILOGA 3

Izjava

pogoji za ugotavljanje sposobnosti in načini dokazovanja

Ponudnik.……………………………………………………………………izjavlja:

- Nismo bili pravnomočno obsojeni zaradi kaznivih dejanj, ki jih opredeljujeta odstavka (1) in (2) 42. člena ZJN-2.

- Nismo uvrščeni v evidenco iz odstavka (3) 42. člena ZJN-2.

- Nismo v nobenem postopku in ne sodimo v nobeno kategorijo, jih opredeljuje odstavek (4) 42. člena ZJN-2.

Isto velja tudi za naše podizvajalce, ki sodelujejo pri izvedbi javnega naročila.

- Dovoljujemo naročniku, da lahko pridobi podatke, ki potrjujejo izpolnjevanje pogojev iz te izjave iz uradnih evidenc in sicer:

(v skladu z odstavkom (5) 42. člena ZJN-2 je potrebno navesti, v kateri evidenci in pri katerem državnem organu, organu lokalne skupnosti ali nosilcu javnega pooblastila lahko ta podatek iz uradnih evidenc pridobi naročnik  sam)

Podatki so lahko vnešeni v ta obrazec ali pa so priloženi kot samostojni dokument, ki mora biti požigosan in podpisan s strani iste osebe, ki podpiše tudi izjavo iz priloge 2 te razpisne dokumentacije.

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...

- Ne spadamo v nobeno kategorijo opredeljeno v alinejah od  a) do d) odstavka (6) 42. člena ZJN-2.

- Izpolnjujemo pogoje o registraciji in vpisu v register, ki je pogoj za opravljanje dejavnosti, ki je predmet tega javnega naročila (43. člen ZJN-2).

- Izpolnjujemo pogoje o ekonomski in finančni sposobnosti (44. člen ZJN-2).

- Imamo plačane vse zapadle obveznosti do podizvajalcev v predhodnih postopkih javnega naročanja (44. člen ZJN-2).

- Izpolnjujemo pogoje o tehnični in kadrovski sposobnosti za izvedbo razpisanih del (45. člen ZJN-2).

- Na zahtevo naročnika bomo v zakonskem roku predložili še dodatno zahtevana  dokazila, ki potrjujejo izpolnjevanje pogojev iz te izjave.

Datum: . . . . . . . . . . . . . . .				 	      Žig in podpis

PRILOGA 4

ETIKETA ZA NASLAVLJANJE PONUDBE

Izpolniti (naziv in naslov pošiljatelja), izrezati in nalepiti na kuverto oz. ovitek !

| Pošiljatelj: |  | Prispetje ponudbe (izpolni prejemnik) : |
| --- | --- | --- |
| Naziv: |  |  | Datum: |  |  |
|  |  |  | Ura: |  |  |
| Naslov: |  |  | Zap. št.: |  |  |
|  |  |  | Podpis: |  | žig |
| Postopek evidenčni |  | Prejemnik: |
| Izvedba strokovno tehničnega in obračunskega nadzora izgradnje pločnika vključno z odvodnjavanjem in javno razsvetljavo ob Ulici V. Vodopivca v Kromberku |  | MESTNA OBČINA NOVA GORICA Oddelek za infrastrukturo in gospodarske javne službe Glavna pisarna ( soba št. 38 / I ) Trg E. Kardelja 1 5000 Nova Gorica |
| šifra: | 371-148/2010 |  |  |
| oznaka: |  |  |  |
| skrbnik: | Silvana Matelič |  |  |
| NE ODPIRAJ - PONUDBA ! |